福建省莆田市秀屿区前沁初级中学

（校舍建设类项目）

一、基本情况

1.项目名称：莆田市秀屿区前沁初级中学教学楼，学生宿舍楼工程

2.占地面积：1005.24m2

3.建筑面积：4308.61m2

4.结构类型：框架

5.建筑层数：五层

二、工程规费减免  32.85万元

三、工程造价

1.项目概算：660.15万元

2.项目竣工决算：650.2458万元

其中：建筑安装工程费   83.5446  万元

人工费      23.5539    万元

材料费       54.0448   万元

四、按工程决算价计算的每建筑平方米造价：1509.17元/m2

福建省莆田市秀屿区前沁初级中学教学楼、学生宿舍楼重建项目

改造前：教学楼

建设时间：1990年

鉴定单位：福建省永正工程质量检测有限公司

鉴定结论：D级危房

改造前：学生宿舍楼

建设时间：1990年

鉴定单位：福建省永正工程质量检测有限公司

鉴定结论：D级危房

建设中

2015年4月开工

2015年9月竣工

竣工后

建筑面积：4380.61平方米

总投资：660.15万元

单方造价：1506.98元/平方米

施工单位：福建省莆田市博凯建筑工程有限公司