福建省莆田市仙游县官舍初级中学

一、基本情况

1、项目名称：仙游县官舍初级中学教学楼（重建项目）

2、占地面积：446.4m2

3、建筑面积：1799.2m2

4、结构类型：框架结构

5、建筑层数：5层

6、施工单位：福建省才为建设工程有限公司

7、监理单位：莆田市建诚建设监理有限公司

8、设计单位：浙江恒昕建筑设计股份有限公司

二、工程规费减免5.04万元（防空地下室易地建设费等）

三、工程造价

1.项目概算：264.7438万元

2.项目竣工决算：259.8724万元

其中：建筑安装费24.2722万元

（1）人工费2.9266万元

（2）材料费21.3456万元

四、按竣工决算价计算的，每建筑平方米造价：1444元 ／m2

福建省莆田市仙游县官舍初级中学教学楼建重建项目

改建前

改造前：砖混结构四层

建设时间：1992.08

鉴定单位：福建博海工程 技术有限公司

鉴定结论：D级危房，需及时拆除。

教学楼建设中 ：   （ 图一）

2015年6月开工。

2016年1月竣工。

施工中（图二）

竣工后：仙游县官舍中学教学楼（图一）

建筑面积：1799.2平方米

总投资：259.8724万元

单方造价：1444元／平方米

施工单位：福建省才为建设工程有限公司

竣工后：仙游县官舍中学教学楼（图二）