附件1

2021年教育类建设项目任务汇总表
	县区
	2021年建成项目
	2021年在建项目
	合计

	
	项目数（个）
	建筑面积(万平方米）
	新增学位（个）
	项目数（个）
	建筑

面积（万平方米）
	新增

学位（个）
	项目数（个）
	建筑面积（万平方米）
	新增

学位（个）

	　
	合计
	高校
	中职
	高中
	初中
	小学
	幼儿园
	特教
	
	
	合计
	高校
	中职
	高中
	初中
	小学
	幼儿园
	特教
	
	
	合计
	高校
	中职
	高中
	初中
	小学
	幼儿园
	特教
	
	

	合计
	50
	0
	3
	5
	5
	15
	21
	1
	32.16
	23630 
	62
	4
	4
	10
	6
	20
	18
	　
	315.11
	114880 
	112
	4
	7
	15
	11
	35
	39
	1
	347.27
	138510

	市本级
	3
	　
	　
	2
	　
	　
	　
	1
	3.60 
	　
	13
	2
	1
	6
	　
	3
	1
	　
	148.33 
	38980 
	16
	2
	1
	8
	0
	3
	1
	1
	151.93
	38980

	仙游县
	9
	　
	　
	1
	　
	4
	4
	　
	4.30 
	2790 
	7
	　
	　
	　
	　
	4
	3
	　
	4.26 
	4970 
	16
	0
	0
	1
	0
	8
	7
	0
	8.56
	7760

	荔城区
	8
	　
	　
	　
	　
	2
	6
	　
	4.60 
	3450 
	12
	　
	　
	1
	4
	1
	6
	　
	54.46 
	23130 
	20
	0
	0
	1
	4
	3
	12
	0
	59.06
	26580

	城厢区
	9
	　
	1
	　
	3
	1
	4
	　
	8.88 
	9010 
	3
	　
	　
	1
	　
	　
	2
	　
	2.15 
	1140 
	12
	0
	1
	1
	3
	1
	6
	0
	11.03
	10150

	涵江区
	8
	　
	2
	　
	　
	3
	3
	　
	2.61 
	1890 
	7
	　
	2
	　
	　
	4
	1
	　
	8.75 
	7080 
	15
	0
	4
	0
	0
	7
	4
	0
	11.36
	8970

	秀屿区
	10
	　
	　
	2
	1
	4
	3
	　
	7.46 
	5950 
	14
	1
	1
	2
	2
	6
	2
	　
	58.85 
	27150 
	24
	1
	1
	4
	3
	10
	5
	0
	66.31
	33100

	湄洲岛
	1
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	0.26 
	270 
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	0.23 
	360 
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0.49
	630

	北岸
	2
	　
	　
	　
	1
	　
	1
	　
	0.45 
	270 
	5
	1
	　
	　
	　
	2
	2
	　
	38.08 
	12070 
	7
	1
	0
	0
	1
	2
	3
	0
	38.53
	12340


备注：高级中学、完全中学统计到高中，初级中学和九年一贯制学校统计到初中，小学（含附设幼儿班）项目统计到小学

附件2

2021年教育类建设项目明细表
	序号
	县（市、区）

名称
	学校名称
	学校类别
	建设项目名称
	项目数（个）
	规划资金投入

（万元）
	规划建设面积（平方米）
	规划新增学位（个）
	2021年度

建设任务

	
	
	
	
	
	
	
	
	合计
	幼儿园
	小学
	初中
	高中
	中职
	高校
	

	　
	莆田市
	合计
	　
	　
	112
	1895816.2
	3472717.47
	138510
	14175
	43175
	29400
	17200
	4560
	30000
	　

	　
	市本级
	合计
	　
	　
	16
	1003766
	1519277.47
	38980
	360
	7560
	8100
	12000
	960
	10000
	　

	1 
	市本级
	湄洲湾职业技术学院

（二期）
	高校
	新校区建设工程
	1
	120,000 
	235,502 
	10000
	　
	　
	　
	　
	　
	10000
	封顶装修

	2 
	市本级
	莆田学院
	高校
	莆田学院迁建项目
	1
	526,099 
	600,400 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	封顶装修

	3 
	市本级
	福建省莆田市技工学校
	中职
	莆田市技工学校改扩建工程
	1
	2,900 
	7,232 
	960
	　
	　
	　
	　
	960
	　
	主体在建

	4 
	市本级
	莆田第二中学
	完全中学
	新建工程PPP
	1
	6,385 
	13,825 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	5 
	市本级
	莆田哲理中学
	完全中学
	扩建工程PPP

（西区一期）
	1
	8,330 
	20,154 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	6 
	市本级
	莆田市外国语学校
	完全中学
	扩建工程PPP
	1
	9,993 
	13,150 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	封顶装修

	7 
	市本级
	莆田第一中学新度校区
	完全中学
	新校区建设工程PPP
	1
	138,643 
	242,418 
	12000
	　
	　
	6000
	6000
	　
	　
	主体在建

	8 
	市本级
	莆田第一中学新度校区
	完全中学
	扩建工程

（留白）
	1
	20,750 
	33,000 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	9 
	市本级
	莆田第二中学
	完全中学
	扩建工程
	1
	35,586 
	65,500 
	4100
	　
	　
	1100
	3000
	　
	　
	主体在建

	10 
	市本级
	莆田市外国语学校
	完全中学
	二期建设工程
	1
	35,913 
	58,500 
	4000
	　
	　
	1000
	3000
	　
	　
	主体在建

	11 
	市本级
	莆田哲理中学
	完全中学
	扩建工程PPP（东区二期）
	1
	5,850 
	14,154 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	12 
	市本级
	莆田市教师进修学院附属小学
	小学
	教学综合楼D
	1
	6,000 
	13,000 
	1080
	　
	1080
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	13 
	市本级
	市第二实验小学绶溪校区
	小学
	新校区建设
	1
	40,000 
	95,000 
	3240
	　
	3240
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	14 
	市本级
	市实验小学绶溪校区
	小学
	新校区建设
	1
	40,000 
	95,000 
	3240
	　
	3240
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	15 
	市本级
	市第二机关幼儿园
	幼儿园
	新校区建设工程
	1
	6,700 
	10,419 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	封顶装修

	16 
	市本级
	莆田市特殊教育学校
	特殊教育
	综合楼PPP
	1
	617 
	2,024 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	　
	仙游县
	合计
	　
	　
	16
	26314.2
	85578
	7760
	2040
	5720
	0
	0
	0
	0
	　

	17 
	仙游县
	榜头中学
	高级中学
	体艺馆
	1
	3,200 
	7,900 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	18 
	仙游县
	蜚山第二小学
	小学
	教学楼、教学综合楼及附属配套
	1
	6,500 
	18,380 
	1620
	　
	1620
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	19 
	仙游县
	郊尾阳谷小学
	小学
	教学综合楼
	1
	271 
	1,200 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	20 
	仙游县
	鲤城龙泉小学
	小学
	教学综合楼
	1
	542 
	2,400 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	21 
	仙游县
	仙游县鲤南霞苑小学
	小学
	兰溪第二小学教学楼1#
	1
	845 
	3,648 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	22 
	仙游县
	兰溪第二小学
	小学
	教学楼及附属配套
	1
	6,355 
	18,702 
	1890
	　
	1890
	　
	　
	　
	　
	封顶装修

	23 
	仙游县
	兰溪第一小学
	小学
	兰溪第三小学教学楼#
	1
	746 
	3,300 
	1890
	　
	1890
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	24 
	仙游县
	仙游县城西中心小学
	小学
	2#教学综合楼
	1
	723.2
	3200
	270
	　
	270
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	25 
	仙游县
	仙游县枫亭海滨小学
	小学
	教学综合楼
	1
	452
	2000
	50
	　
	50
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	26 
	仙游县
	榜头第二中心幼儿园
	幼儿园
	综合楼
	1
	162 
	2,400 
	270
	270
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	27 
	仙游县
	度尾中心幼儿园分园
	幼儿园
	综合楼
	1
	148 
	1,200 
	270
	270
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	28 
	仙游县
	蜚山第二幼儿园
	幼儿园
	教学楼及附属配套
	1
	1,500 
	4,100 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	29 
	仙游县
	芹林幼儿园
	幼儿园
	综合楼
	1
	730 
	1,800 
	270
	270
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	30 
	仙游县
	第二实验幼儿园
	幼儿园
	综合楼
	1
	1,300 
	4,830 
	150
	150
	　
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	31 
	仙游县
	枫亭中心幼儿园南校区（原枫亭中心幼儿园迁建）
	幼儿园
	综合楼
	1
	1,215 
	4,500 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	32 
	仙游县
	兰溪第二幼儿园
	幼儿园
	综合楼
	1
	1,625 
	6,018 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	　
	荔城区
	合计
	　
	　
	20
	257143
	590670
	26580
	4935
	7245
	11400
	3000
	0
	0
	　

	33 
	荔城区
	莆田八中迁建（黄石镇初中校）
	完全中学
	新校区建设
	1
	71,668 
	152,400 
	4800
	　
	　
	1800
	3000
	　
	　
	主体在建

	34 
	荔城区
	中山中学绶溪校区
	初级中学
	新校区建设
	1
	40,000 
	95,000 
	4500
	　
	　
	4500
	　
	　
	　
	主体在建

	35 
	荔城区
	中山中学荔浦校区（含附设园）
	九年一贯制
	新校区建设
	1
	38,000 
	97,000 
	4050
	360
	1890
	1800
	　
	　
	　
	主体在建

	36 
	荔城区
	中山中学壶兰校区(初中)（原东郊一贯制学校）
	九年一贯制
	新校区建设
	1
	22,000 
	45,000 
	1800
	　
	　
	1800
	　
	　
	　
	主体在建

	37 
	荔城区
	荔城区实验学校
	九年一贯制
	新校区建设
	1
	40,000 
	95,000 
	3660
	　
	2160
	1500
	　
	　
	　
	主体在建

	38 
	荔城区
	荔城区第一实验小学
	小学
	综合楼
	1
	1,717 
	5,802 
	270
	　
	270
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	39 
	荔城区
	新溪小学
	小学
	教学综合楼
	1
	3,453 
	7,815 
	765
	　
	765
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	40 
	荔城区
	黄石东甲中心小学
	幼儿园
	幼儿教学综合楼
	1
	1,781 
	3,949 
	270
	270
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	41 
	荔城区
	荔城区第一实验小学东园校区（原东园东路小学）
	小学（含附设幼儿班）
	新校区建设
	1
	17,822 
	33,075 
	2430
	270
	2160
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	42 
	荔城区
	荔城区溪白实验幼儿园绶溪分园（荔城区第二实验小学绶溪幼儿园）
	幼儿园
	新校区建设
	1
	4,768 
	8,575 
	540
	540
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	43 
	荔城区
	陡西安置区幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	1,200 
	4,043 
	525
	525
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	44 
	荔城区
	拱辰第一幼儿园
（拱辰中心幼儿园濠浦分园）
	幼儿园
	新校区建设
	1
	2,894 
	6,782 
	270
	270
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	45 
	荔城区
	荔城区第三实验小学附属幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	2,200 
	4,240 
	270
	270
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	46 
	荔城区
	荔浦安置房配套幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	1,500 
	4,839 
	540
	540
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	47 
	荔城区
	保利香盛公馆配套幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	1,500 
	4,800 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	封顶装修

	48 
	荔城区
	荔城区黄石海滨小学附设园
	幼儿园
	幼儿教学综合楼
	1
	940 
	1,140 
	180
	180
	　
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	49 
	荔城区
	明珠幼儿园（湖心.正荣府）
	幼儿园
	新校区建设
	1
	1,500 
	5,616 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	50 
	荔城区
	西天尾中心幼儿园紫霄分园（玖序台项目）
	幼儿园
	新校区建设
	1
	1,200 
	4,365 
	270
	270
	　
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	51 
	荔城区
	新度中心幼儿园分园（壶公路北侧安置房配套）
	幼儿园
	新校区建设
	1
	1,500 
	5,517 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	52 
	荔城区
	古山安置区幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	1,500 
	5,712 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	　
	城厢区
	合计
	　
	　
	12
	31385
	110288
	10150
	1710
	3840
	3300
	300
	1000
	0
	　

	53 
	城厢区
	莆田科技职业技术学校
	中职
	扩建实训楼
	1
	3,000 
	9,600 
	1000
	　
	　
	　
	　
	1000
	　
	竣工验收

	54 
	城厢区
	莆田第三中学
	完全中学
	扩建综合楼等建设工程
	1
	3,000 
	12,283 
	600
	　
	　
	300
	300
	　
	　
	开工建设

	55 
	城厢区
	城厢区九华学校(一期）
	九年一贯制
	新校区建设
	1
	6,200 
	23,553 
	3120
	　
	1620
	1500
	0
	　
	　
	竣工验收

	56 
	城厢区
	城厢区华林学校
	九年一贯制
	扩建教学综合楼
	1
	1,617 
	5,658 
	1140
	　
	540
	600
	　
	　
	　
	竣工验收

	57 
	城厢区
	城厢区霞林学校
	九年一贯制
	扩建教学综合楼、文体综合楼等建设工程
	1
	6,354 
	22,497 
	1500
	　
	600
	900
	　
	　
	　
	竣工验收

	58 
	城厢区
	荔景小学
	小学
	新校区建设
	1
	5,417 
	17,948 
	1080
	　
	1080
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	59 
	城厢区
	东海天誉首府
	幼儿园
	小区配建
	1
	360 
	1,801 
	180
	180
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	60 
	城厢区
	荔景幼儿园
（玖玺正荣府）
	幼儿园
	小区配建
	1
	1,000 
	3,233 
	270
	270
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	61 
	城厢区
	莆田学院北区幼儿园（碧桂园）
	幼儿园
	小区配建
	1
	500 
	2,500 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	62 
	城厢区
	联发兰溪幼儿园
	幼儿园
	小区配建
	1
	500 
	2,000 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	63 
	城厢区
	城厢区灵川中心幼儿园
	幼儿园
	改扩建(校内)
	1
	2,100 
	6,665 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	64 
	城厢区
	莆田市城厢区第一实验幼儿园
	幼儿园
	改扩建综合楼
	1
	1,337 
	2,550 
	180
	180
	　
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	　
	涵江区
	合计
	　
	　
	15
	39098
	113654
	8970
	1620
	6750
	0
	0
	600
	0
	　

	65 
	涵江区
	莆田华侨职业中专学校
	中职
	9#体育馆
	1
	1,423 
	3,235 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	66 
	涵江区
	莆田华侨职业中专学校
	中职
	游泳池服务用房及校园消防管网
	1
	256 
	568 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	67 
	涵江区
	莆田华侨职业中专学校
	中职
	6#教学楼及连廊
	1
	1,040 
	4,500 
	600
	　
	　
	　
	　
	600 
	　
	主体在建

	68 
	涵江区
	莆田华侨职业中专学校
	中职
	12#学生宿舍楼
	1
	619 
	2,600 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	69 
	涵江区
	涵江区国欢中心小学二期
	小学
	附属工程
	1
	120 
	1,454 
	270
	　
	270
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	70 
	涵江区
	涵江区白塘中心小学
	小学
	综合教学楼
	1
	792 
	3,600 
	270
	　
	270
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	71 
	涵江区
	涵江区江口陶青小学
	小学
	综合教学楼
	1
	420 
	2,100 
	270
	　
	270
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	72 
	涵江区
	涵江区国欢镇南林小学
	小学
	新校区建设
	1
	2,949 
	7,000 
	540
	　
	540
	　
	　
	　
	　
	封顶装修

	73 
	涵江区
	涵江区实验小学分校（涵江区第四实验小学）
	小学
	新校区建设
	1
	9,945 
	26,499 
	2160
	　
	2160
	　
	　
	　
	　
	封顶装修

	74 
	涵江区
	涵江区国欢镇塘西小学
	小学
	新校区建设
	1
	8,033 
	22,075 
	1890
	　
	1890
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	75 
	涵江区
	涵江区三江口镇芳山小学
	小学
	新校区建设
	1
	6,822 
	18,777 
	1350
	　
	1350
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	76 
	涵江区
	涵江区三江口中心幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	2,026 
	6,572 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	77 
	涵江区
	涵江区庄边中心幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	900 
	3,311 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	78 
	涵江区
	涵江区实验幼儿园尚书分园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	2,078 
	5,280 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	79 
	涵江区
	涵江区石庭第二中心幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	1,675 
	6,083 
	540
	540
	　
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	　
	秀屿区
	合计
	　
	　
	24
	274455
	663071
	33100
	1890
	10710
	6600
	1900
	2000
	10000
	　

	80 
	秀屿区
	福建城市职业学院
	高校
	新校区建设
	1
	120,000 
	250,000 
	10000
	　
	　
	　
	　
	　
	10000
	开工建设

	81 
	秀屿区
	莆田工业职业技术学校
	中职
	莆田工业职业技术学校建设工程
	1
	23,000 
	48,660 
	2000
	　
	　
	　
	　
	2000
	　
	主体在建

	82 
	秀屿区
	莆田第二十八中（东庄职业中专学校）
	完全中学
	3＃学生宿舍楼
	1
	965 
	4826 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	83 
	秀屿区
	莆田第二十五中学
	完全中学
	教学楼2#
	1
	1,200 
	6,000 
	400
	　
	　
	　
	400
	　
	　
	竣工验收

	84 
	秀屿区
	秀屿区实验中学
	完全中学
	图书馆
	1
	1,130 
	4,468 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	封顶装修

	85 
	秀屿区
	莆田第一中学秀屿校区
	完全中学
	新校区建设
	1
	36,000 
	100,000 
	3000
	　
	　
	1500
	1500
	　
	　
	开工建设

	86 
	秀屿区
	毓英中学城东校区（原港城中学）
	初级中学
	毓英中学城东校区建设工程
	1
	18,000 
	35,600 
	2400
	　
	　
	2400
	　
	　
	　
	竣工验收

	87 
	秀屿区
	东湖初级中学
	初级中学
	教学楼
	1
	680 
	2,800 
	600
	　
	　
	600
	　
	　
	　
	主体在建

	88 
	秀屿区
	毓英学校
	九年一贯制
	毓英学校建设工程
	1
	23,000 
	66,760 
	3720
	　
	1620
	2100
	　
	　
	　
	开工建设

	89 
	秀屿区
	笏石田头小学
	小学
	教学楼
	1
	560 
	2,333 
	270
	　
	270
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	90 
	秀屿区
	平海石井小学
	小学
	教学楼
	1
	530 
	2,400 
	270
	　
	270
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	91 
	秀屿区
	秀屿区实验小学四新校区
	小学
	2、3#教学楼、运动场等
	1
	2,000 
	8,800 
	1350
	　
	1350
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	92 
	秀屿区
	笏石梅山小学
	小学
	教学楼
	1
	560 
	2,475 
	270
	　
	270
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	93 
	秀屿区
	埭头培红小学
	小学
	教学楼
	1
	380 
	1,800 
	180
	　
	180
	　
	　
	　
	　
	封顶装修

	94 
	秀屿区
	东庄苏厝小学
	小学
	教学综合楼
	1
	590 
	2,696 
	270
	　
	270
	　
	　
	　
	　
	封顶装修

	95 
	秀屿区
	秀屿区实验小学城东校区（原港城小学）
	小学（含附设幼儿班）
	实验小学城东校区建设工程
	1
	12,000 
	25,300 
	1710
	360
	1350
	　
	　
	　
	　
	封顶装修

	96 
	秀屿区
	埭头第一中心校
	小学
	新校区建设工程
	1
	4,800 
	20,008 
	1620
	　
	1620
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	97 
	秀屿区
	市实验小学秀屿分校
	小学
	莆田市实验小学秀屿分校新建工程
	1
	10,000 
	23,580 
	1350
	　
	1350
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	98 
	秀屿区
	市第三实验小学
	小学
	市第三实验小学建设工程
	1
	15,000 
	35,200 
	2160
	　
	2160
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	99 
	秀屿区
	平海赤坡幼儿园
	幼儿园
	幼儿教学楼工程
	1
	610 
	2,400 
	270
	270
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	100 
	秀屿区
	秀屿区第五实验幼儿园(原笏石岭美小学幼儿园)
	幼儿园
	幼儿教学楼工程
	1
	1,400 
	5,000 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	101 
	秀屿区
	市儿童乐园秀屿分园（华鸿君悦府小区配套幼儿园）
	幼儿园
	幼儿食堂改造及设备购置
	1
	200 
	4,765 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	102 
	秀屿区
	埭头英前幼儿园
	幼儿园
	幼儿教学楼工程
	1
	1,050 
	4,100 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	封顶装修

	103 
	秀屿区
	东峤许厝小学
	幼儿园
	幼儿教学楼
	1
	800 
	3,100 
	180
	180
	　
	　
	　
	　
	　
	主体在建

	　
	北岸
	合计
	　
	　
	7
	262415
	385246
	12340
	990
	1350
	0
	0
	0
	10000
	　

	104 
	北岸
	福建东软职业学院
	高校
	新校区建设
	1
	250,000 
	350,000 
	10000
	　
	　
	　
	　
	　
	10000
	开工建设

	105 
	北岸
	东埔中学
	初级中学
	学生宿舍楼
	1
	450 
	1,800 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	106 
	北岸
	东埔塔林小学
	小学
	教学楼加固
	1
	273 
	2,795 
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	107 
	北岸
	山亭西埔小学
	小学
	教学楼
	1
	7,592 
	18,954 
	1350
	　
	1350
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	108 
	北岸
	山亭东仙小学
	幼儿园
	东仙小学附属幼儿园综合楼
	1
	600 
	2,657 
	270
	270
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	109 
	北岸
	山亭育德幼儿园
（原北江十六幼儿园）
	幼儿园
	幼儿教学综合楼
	1
	2,000 
	4,000 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	110 
	北岸
	山亭西埔幼儿园（原公园路幼儿园）
	幼儿园
	山亭西埔幼儿园
	1
	1,500 
	5,040 
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	开工建设

	　
	湄洲岛
	合计
	　
	　
	2
	1240
	4933
	630
	630
	0
	0
	0
	0
	0
	　

	111 
	湄洲岛
	湄洲第一中心小学附属幼儿园
	小学
	幼儿教学综合楼
	1
	680.00 
	2623
	270
	270
	　
	　
	　
	　
	　
	竣工验收

	112 
	湄洲岛
	湄洲岛妈祖幼儿园第一分园（改造）
	幼儿园
	校舍改造
	1
	560
	2310
	360
	360
	　
	　
	　
	　
	　
	开工建设


- 10 -
- 1 -

