
★本期导读★
●市委书记林宝金深入基层调研河长制、防汛等工作

●强化措施　立查立改

●县区在行动

●乡镇在推动

【工作推进】
市委书记林宝金深入基层调研河长制、防汛等工作

    6月10日，市委书记林宝金带领市直有关部门负责人深入涵江区白塘湖、萝苜田等河湖调研河长制等相关工作。市委常委、秘书长沈伯麟，副市长陈志强参加调研。

林宝金仔细听取河长制推进情况及片区改造规划，询问工程进度。他指出，片区改造要先做好“减法”，处理好保护和利用的关系，加强河道水体治理和两岸违建整治，通过建设绿色景观带、保护河网水系等措施，策划引入好业态，分片、分步持续改善环境，提升宜居品质，让老百姓从中受益。

6月15日，市委书记林宝金一行冒雨深入涵江区、荔城区，实地调研城涵河道项目建设。市领导沈伯麟、吴健明，市水利局局长、市河长办主任黄德元和市河长办部分成员单位主要领导一同参加。

城涵河道项目一期工程起自荔园路，沿企溪至白塘湖，全长约8公里。目前，绿道及配套景观工程等正在加快推进中。林宝金一行沿着城涵河道认真察看项目建设及北大新桥、企溪、东阳村综合保护工程等，听取状元红公园设计方案汇报。　　　　

林宝金指出，城涵河道项目，不仅是我市重点水利工程项目，更是建设美丽莆田重点攻坚的30个重大项目之一。项目从启动到建设进展顺利，取得了阶段性的成效。下一步，要切实发挥河长作用，加强沟通协调，加大推进力度，明确时间节点，确保部署的各项任务落到实处。同时，状元红公园设计要科学规划，注重彰显地方特色，着力打造精品工程，切实做到不留遗憾；在东阳村综合保护工程建设过程中，要注重体现历史风貌，注重兼顾生态、文化、安全等因素，切实让群众“记得住乡愁”。

调研中，林宝金强调，各级各部门要始终把人民群众生命财产安全放在首位，做好防大汛、抗大灾、抢大险的思想准备，牢固树立问题导向和底线思维，有力有序有效做好防汛各项工作。要强化防汛工作举措，加强隐患排查，健全防汛基础体系，加大河道清淤疏浚力度，做好电力、电信、交通、医疗等各项应急保障准备，确保安全度汛。要强化责任落实，进一步明确职责、细化分工，切实把责任分解到各个环节、各个岗位。

【边督边改】
强化措施　立查立改

据反映，荔城区拱辰街道七步村多家制鞋作坊将边角料及废水排入七步河，导致河道污染。 

经调查核实，投诉人反映的情况属实。荔城区拱辰街道办事处已督促七步村村委会做好河道保洁工作。荔城区水务局将七步村河道列入2018年全区水利建设工程包进行彻底整治。

【县区在行动】
荔城区：根据河道名录、一河一档等基础资料，绘制市、区、镇三级49条河道基本属性、河长、责任部门、污染源、排污口等平面布置图，为各级河长管河治河提供形象具体的信息。

城厢区：全面启动“五水共治”工程，坚持河道治理与岸上截污同步，重点实施“一级到镇、二级到村、三级到户”的污水干管和接收管网建设。在治污水方面，采取PPP建设模式，先行启动41个村、2个工业园区的污水处理。在清河水工程上，重点推进东圳库区、木兰溪、灵川东海三大流域13条26公里水环境综合治理。在排涝水工程上，重点整治城区易涝点，实施南门片区内涝整治项目。在防洪水工程上，重点建设3.4公里篁山溪防洪工程。在保供水方面，建设华亭镇4公里的DN400管网，改造东海镇、华亭镇2000多户老旧漏入户管网。

涵江区：启动实施涵江区水环境综合治理一期工程PPP项目，计划投资19.94亿元，建设望江河、宫口河沿岸及内城区雨污分流改造、污水接驳、防洪排涝、河道清淤、景观绿化等综合配套工程，目前完成城区12.7平方公里污水管道及污水源全面普查摸底工作，正在开展PPP模式招标程序。

湄洲岛：加快污水处理管网建设，目前已完成全岛32公里主干管和21公里支管的建设；现阶段在建污水支管6公里，续建东蔡、寨下2座泵站，建设牛头尾和宫下沙2座小型污水处理站，后续将全面推进西亭、汕尾、莲池等5座小型污水处理站的建设，计划2017年推进全岛污水全覆盖、全收集、全处理，2020年全区污水处理率达到90%，农村生活污水处理设施达到相关排放标准或再生利用要求，基本消除黑臭水体。

【乡镇在推动】　　　

鲤城街道：探索“党建+生态文明建设”新模式，以“网格化”形式负责河道生态环境保护，街道办主任任河长、分管领导任副河长、11名包村领导任河段长，街道纪工委书记任河道督查长，辖区派出所所长任警长的组织机构，各社区（村）指定一名责任心强的党员干部任专管员，让基层党组织和党员在推行河长制工作中争当绿色先锋。

灵川镇：推进篁山溪第一期防洪排涝工程，加快沿岸征地、堤岸和水闸改扩建等，目前已完成征地100多亩、工程量30%，预计今年9月底第一期防洪排涝工程可全面完工。

白沙镇：开展“清洁水源”河道综合整治专项行动，萩芦溪白沙段整治工程基本完工，外度水库一级饮水源保护区搬迁工程基本完成签约，东泉溪东泉旧桥水质提升工程正在加快推进；成立一支20人的网格巡逻队伍，各村保洁员每天8小时全方位保洁溪面及溪道。加大对污染源治理力度，严格落实控源、截污、清障、修复等各种管护措施，限期整改的排污口。加大沿途村居溪道巡查、执法，全面制止个别畜禽养殖场回潮现象，严肃查处溪道非法采砂、侵占溪道、向溪道倾倒垃圾等违法违规行为。

内部刊物  


河长快讯


（总第15期）


2017年第15期





 莆田市河长制办公室                     2017年6月16日








	    2017年3月10日








送：省河长办，省水利厅领导，市领导，市级河长、副河长，市人大常委


    会办公室、市政协办公室，市河长办成员单位，县乡河长，县乡河长办    


    联系电话：2371119   莆田市河长制办公室邮箱：ptshzb2017@126.com�
�



 








