
★本期导读★
●我市加快木兰溪流域水环境综合治理

●我市加快萩芦溪流域水生态修复工程建设

●市水利局开展农村水电站生态状况调查工作

●县区在行动

●乡镇在推动

【工作推进】
我市加快木兰溪流域水环境综合治理

一是建成木兰溪下游防洪工程。该工程累计完成投资约18亿元，新建堤防28公里，整治河道16公里，新建水闸（旱闸）18座，结束了我市主城区河段不设防的历史。二是建设木兰溪防洪工程。截至目前，该工程今年累计完成投资1.3亿元。仙榜段完成C1标、C2标、C3标、C4标主体工程；华林段完成新建堤防8.9km、新建排涝闸7座、主河槽整治1.96km、防浪墙基础6.2km、现浇生态砼护坡4.5km；华亭段完成施工便道7.9km、堤基清理6.5km、征地1200亩、平台3个、浆砌石5000 m³和西许水闸、过垅埔涵闸、下尾水闸等底板浇筑；盖尾段完成可研报告、初设批复，正在施工图设计；仙度段、白塘段完成可研报告，正在初设批复。三是推进水生态修复工作。①木兰溪城区段景观项目，今年累计完成投资2960万元，目前城区试验段基本完工；左岸绿道一期基本完成主体工程、乔木种植，二期完成主体工程85%、绿化。②木兰溪防洪工程景观配套工程（仙游段），今年累计完成投资4130万元，C6标景观、水利工程和D1标A区、B区、C区水利及景观工程。③木兰陂生态修复及南北渠连通工程，完成可研审批。④宁海闸工程正开展可研编制和相关专题科研研究；先行动工江东水闸迁建工程完成供地75亩，完成闸室基础灌注桩141根、搅拌桩8600根，闸室基础开挖底板浇筑，目前正在浇筑闸墩。四是加快沿线1公里14个乡镇污水处理设施建设。仙游县鲤南、西苑，荔城区西天尾、黄石，城厢区华亭，涵江区白、三江口等7个乡镇完成建设任务；仙游县龙华、大济、榜头、盖尾、度尾等5个乡镇正在加快建设；仙游县郊尾镇、荔城区新度镇等2个乡镇正在开展前期工作。
我市加快萩芦溪流域水生态修复工程建设

一是完成萩芦溪白沙段综合整治工程。综合治理河道4.85公里，新建护岸1.675公里。二是加快萩芦溪流域外度水库水环境综合治理。目前，一级保护区搬迁项目，已全面完成453户的房屋丈量评估、认定复核，基本完成协议签约；外度水库饮用水源地标志与警示及隔离带建设、一二级保护区涵养林保护与建设、人工湿地保护与生态恢复工程及外度水库湖滨缓冲带等建设工程正在开展前期工作。三是加快沿河乡镇污水管网建设。竣工验收白沙至外度坝下段4.25公里、萩芦至梧塘段4.8公里污水主干管，正加快新县、庄边、大洋等5个沿河乡镇污水处理及配套管网工程建设。

【部门在联动】


市水利局开展农村水电站生态状况调查工作

　　　　

连日来，我市开展全市流域内装机5万千瓦以下农村水电站生态状况调查。

水利部门按照属地管理原则，组织所辖电站的业主，排查、填报电站属性、经营情况、坐标位置，做好生态状况调查，摸清水电站状况对河流生态的影响程度。经调查，全市流域内5万千瓦的农村水电站中符合规划情况的水电站135个，其中在敏感区域2个、不在敏感区域132个，存在用水矛盾8个、不存在用水矛盾126个，有区间支流汇入79个。

同时，会同环保等部门按照“生态改造、调度调整、限制运行、停产推出”四种方式，逐站提出处置意见和整改措施，其中调度调整48个、停产退出17个、制定生态调度方案16个、保持现状52个。

【县区在行动】
仙游县：组织三个工作组分赴全县18个乡镇（街道）专项督查考评河长制工作。此次考评采取现场查阅资料、听取汇报、实地查看等方式，全面检阅各乡镇前一阶段全面推行河长制工作落实情况。经考评发现，各乡镇全面落实省、市、县全面推行河长制工作规定动作，依次开展河道清障清淤、河道垃圾清洁、畜禽养殖整治三大专项整治行动和涉河污染源调查、“三个全面清理”目标任务清单填报等工作。同时，各乡镇正在核对涉河污染源调查表，按照生活污染源制定消劣作战图。

涵江区：实施农村河塘生态水系治理、小流域综合整治等工程，打造水清岸绿的景观河道。综合治理梧梓河滨海大道至香林路、大洋龙江溪2条4.5公里河道，提高河道的疏浚排洪能力和景观建设；推进白沙镇东泉溪、新县镇马洋溪、白塘镇白塘河道等3个小流域综合整治项目，不断提升城乡水环境；推进梧梓河西河示范段治理工程，完成综合治理河道764米，新建生态护岸，建成一条防洪排涝兼顾景观建设的示范河段，为市民提供了更好的亲水休闲好去处。

湄洲岛：采用社会化模式，外包全岛河道的保洁工作，并将河道专管纳入数字城管的网格化管理系统，由网格员承担河道和“三无”船舶等领域的巡查监管工作。 

【乡镇在推动】　　　　　

钟山镇：开展河道清洁专项行动，100多名“民间河长”组成河道保洁队伍，利用挖掘机、农用车、人工疏浚等多种方式，清除辖区延寿溪、院里溪流域的河道废弃物，共出动挖掘机5台次、农用车30多车次，共清理水面漂浮物8公里，清理垃圾55吨，恢复水域面积1.5万平方米。

湄洲镇：清理马西渠、东蔡大水沟、前范渠、前范大沟、下白石上厝横沟、下厝横沟、前范苗圃排水沟、港楼阿公庙横沟、港楼休息园山塘排水沟、港楼下厝大沟等10条沟渠约5千米，清理水面及沿岸垃圾约3500立方米，清理鸡鸭舍100余处。同时，开展水葫芦专项清理行动，全面清理湖石淉水葫芦，累计清理水葫芦约200吨，河道环境和水质得到进一步的改善。


内部刊物  


河长快讯


（总第16期）


2017年第16期





 莆田市河长制办公室                     2017年6月23日








	    2017年3月10日








送：省河长办，省水利厅领导，市领导，市级河长、副河长，市人大常委


    会办公室、市政协办公室，市河长办成员单位，县乡河长，县乡河长办    


    联系电话：2371119   莆田市河长制办公室邮箱：ptshzb2017@126.com�
�



 








