
★本期导读★
●我市强化生态环境保护监管工作

●我市多举措发动社会参与河长制工作

●今年我市实施21个河道治理项目

●我市开展农村水环境综合整治

●县区在行动

●乡镇在推动

【工作推进】
我市强化生态环境保护监管工作
8月23日下午，市七届人大常委会第四次会议听取和审议市政府关于2016年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

会议认为，去年以来，市政府及各部门在服务绿色发展、改善环境质量、强化环境监管、创新体制机制等方面，加大工作力度，环境保护和生态文明创建取得新成效。

会议要求，要贯彻绿色发展理念，强化生态环境保护工作责任，把环境保护工作融入建设美丽莆田各项工作中，保持我市生态环境优势；要坚持问题导向，持续抓好环保基础设施建设、“五小”行业和畜禽养殖场专项整治、中央环保督察反馈的问题整改等重点工作；要完善体制机制，加强环境监测能力建设，提升环境治理能力水平，构建群策群力、共建共享的治理体系。

我市多举措发动社会参与河长制工作

一是成立河长制妈祖义工服务队。开展河长制主题志愿活动，参与河道清淤、清洁等工作，调动全社会公众参与河长制工作，营造“力推河长制、人人有责”的氛围。二是开展企业认养河道工作。坚持自愿参与原则，发挥政府、企业双方优势，面向企业、商会，明确相关责任和权利认养河道，在明显位置树立认养河道牌，落实企业社会责任，开展三年行动，实现企业由河道污染者向管护者的角色转变，调动更多企业加入治水管水队伍。三是聘任民间河长。发动共青团、妇联、老人协会等，聘任河长制工作监督员、宣传信息员、民间河长等，民间性管理河道，协助开展爱水、护水、治水监督工作。四是开展“河小禹”社会实践专项行动。以“保护母亲河有我河小禹”为主题的大学生志愿者暑期社会实践，组建青年志愿护河队，开展河段巡查、主题宣传活动、对话河长等一系列活动，全面参与河长制工作，营造全社会参与、支持、关注河长制工作的浓厚氛围。

【部门在联动】


今年我市实施21个河道治理项目

近日，我市印发《2017年安全生态水系建设（内河整治）计划》，计划投资12.3亿元，实施21个项目，治理河道175.13公里共。一是综合治理。坚持“防洪保安、生态治理、景观休闲”三位一体治河理念，综合采用清淤、清障、拓宽、生态护岸、沿河截污、岸上绿化等措施，治理柴头桥溪、仙水溪、延寿溪上游段、深溪、城涵河道涵江段以及荔城区综合治水试验县、南郊河、和平河、东郊河等项目，其中仙水溪、和平河、南郊河、笏石溪等2016年度安全生态水系项目年底全面完工。二是景观配套。城涵河道、东阳湖及下磨溪青少年宫生态休闲广场、北河“小西湖”修复、湖石淉沿河滨水景观带等河道治理同步实施岸上生态景观改造，推进城市水系生态修复、滨水慢行绿道系统建设，建设人水和谐的水生态文明示范区。三是生态补水。北渠引水、下戴河调水、北渠护城河连通、护城河五期（马官段）整治等引水入城工程，促进水系连通、水体循环流动。

我市开展农村水环境综合整治

一是实施项目整治。今年计划实施农村水环境综合整治项目17个，目前动工建设6个，确保消除沧溪沈海高速互通、枫慈溪霞桥、南洋河网西洪水闸、北洋河网涵坝、延寿溪龙桥、东泉溪东泉旧桥等6个劣V类断面水质和提升延寿溪九龙山庄、大洋溪霞洋桥等2个Ⅳ类断面水质至Ⅲ类。二是实施水质预警。今年新增25条流域29个水质监测断面，基本实现城乡河道水质监测全覆盖；预警水质恶化流域，督促属地政府开展污染源排查和整治。
【县区在行动】
仙游县：制定机砖、石材、废塑三大行业专项整治工作方案，通过调查摸底和宣传发动、综合整治、考核验收等，取得阶段性成效。截至目前，全县机砖、石材、废塑等行业分别关闭（拆除）79家、221家、183家，关闭（拆除）率均为100%。

荔城区：开展小流域水质提升专项行动。一是开展五小行业专项整治，共排查出石材、机砖、塑料拉丝编织网、翻砂铸铁等企业594家，拆除到位592家。二是开展农业面源污染整治，共排查出134家“反弹复建”畜禽养殖场，拆除关闭到位126家；推广测土配方施肥7.0万亩次，建立全国农业面源污染监测点1个、省级产地土壤环境监测点53个。三是实施乡村卫生保洁工程，建立“户分类、村收集、乡镇转运、市区处理”的垃圾收集转运系统和河道长效保洁机制。四是实施农村污水整治工程包，计划投资6.78亿元，PPP模式建设106个行政村和16个安置区的污水处理设施、户三格化粪池和污水管网，目前正在发布招标公告。五是实施小流域水质提升，制定延寿东溪、洋埕河水质不达标流域水质提升方案，延寿西溪完成初稿。
【乡镇在推动】　　　　　

灵川镇：加快乡村污水处理工程建设。一是加强宣传。镇村联动，派出8支宣传队伍，进村入户，宣传和动员乡村污水处理，保护水生态环境。二是逐户核查。逐户落实三格池排污口、洗衣排污口、厨房排污口的数量和具体位置。三是因户施策。设计人员逐户、逐段、逐路勘察，建立一户一策一图，因地制宜就地分散式收集和生态微化处理设备处理生活污水，干部、户主共同监督施工质量。四是成效初显。全镇完成径里村、桂山村等一期污水处理工程、二期工程5个示范村摸底调查工作及地形测绘图。

内部刊物  


河长快讯


（总第25期）


2017年第25期





 莆田市河长制办公室                     2017年8月25日








	    2017年3月10日








送：省河长办，省水利厅领导，市领导，市级河长、副河长，市人大常委


    会办公室、市政协办公室，市河长办成员单位，县乡河长，县乡河长办    


    联系电话：2371119   莆田市河长制办公室邮箱：ptshzb2017@126.com�
�



 








