
★本期导读★

●市委书记林宝金深入一线调研木兰溪防洪工程建设

●1-9月份我市省级为民办实事水利项目超序时推进

●我市全面清理城市黑臭水体取得阶段性突破

●我市开展工业园区污水集中处理工作

●县区在行动

●乡镇在推动

【重要调研】

市委书记林宝金深入一线调研木兰溪防洪工程建设

10月8日，市委书记林宝金带领市直有关部门负责人深入一线实地调研木兰溪防洪工程建设，推进百日攻坚。市委常委、常务副市长、市副河长、木兰溪河长傅冬阳，市委常委、市委秘书长沈伯麟，副市长陈志强等一同参加调研。

调研中，林宝金前往木兰溪城区景观试验段，现场了解当前项目建设情况，并听取了木兰溪防洪工程规划实施计划安排，同时与项目业主详细了解项目建设推进过程中存在的问题及建议意见。

林宝金指出，木兰溪是莆田的母亲河。长期以来，在省委、省政府的高度重视和大力支持下，木兰溪防洪工程攻克诸多难题，得以持续推进建设。经过20多年努力，木兰溪结束了不设堤防的历史，开启城市东拓南进的发展新时代。

林宝金强调，要矢志不移地贯彻省委、省政府关于治理木兰溪的相关决策部署，以“钉钉子”精神狠抓落实，通过一代又一代人的努力，持续推进木兰溪防洪工程建设，保护生态环境，造福子孙后代。要把防洪设施维护管理与城市建设相结合，不断完善木兰溪城区段景观建设，让木兰溪两岸成为群众休闲的好去处。要深入挖掘木兰溪防洪工程背后的感人故事，收集整理成册，建设主题公园，让市民更好地了解这段历史，铭记来之不易的治水成果。

【工作推进】

1-9月份我市省级为民办实事水利项目超序时推进

1-9月份我市省级为民办实事水利项目共完成投资5736.2万元，占年度计划6875万元的83.44%。一是安全生态水系项目7个：仙水溪、湖石淉、笏石溪、和平河一期、延寿溪上游、柴桥头溪等6个项目提前完成年度投资，萩芦溪支流深溪正在加快推进；二是水土流失治理项目2个：北高、灵川等2个重点乡镇完成治理面积1万亩，占任务数的133%。

【部门在联动】

我市全面清理城市黑臭水体取得阶段性突破

截至10月上旬，下磨溪、护城河、下戴河、龙桥溪以及仙游鲤南霞苑排水渠等5条3.33公里内河黑臭水体整治工程基本完工，占7条4.36公里的76%；秀屿区顶社河完成截污管建设，涵江区宫口河抓紧办理前期工作，争取年底完工。

此外，莆四中新校区、龙桥派出所等排水大户已实现雨污分流并已接入市政污水管网；同时，城区下磨溪沿线、北渠、护城河、龙桥溪、钟潭溪沿线均已建设沿河收集管，北河、护城河梅园路涵洞口等处已建设截污管，并已建立并执行河道保洁制度。

我市开展工业园区污水集中处理工作

一是逐一普查污水排放情况。全面普查14个工业园区投产工业企业污水排放情况，逐一摸清企业工业废水、生活污水排放情况。二是制定整改方案。督促工业园区内38家未完成污水接管或未自行处理达标排放企业，制定工业园区污水集中处理整改方案，确保年底前完成高新区、仙游经济开发区、荔城经济开发区等6个省级以上工业园区已投产工业企业污水收集工作。三是督促整改重实效。在普查总体情况、制定整体方案的基础上，对未完成污水接管或自行处理达标排放的，明确整改措施和整改期限。
　
【县区在行动】
荔城区：涉河119个村居241名河道专管员已全部纳入网格化统一管理，明确专管员工资3300元/月、职责、巡河内容以及巡查处理流程。目前已完成网格员培训工作、网格化平台接入及微网格平台的开发与使用。下一步，网格员对河道巡查结果采集的数据将直接进入网格化平台，区河长办设网格专线将直接收到数据后下发各镇街河长办落实处理及反馈；群众及网格员通过微信中的微网格平台进行事件反映，区河长办经办人员及时对事件进行核实和反馈工作。

涵江区：全面加快农村生活污水治理。一是加快污水处理设施建设，白沙、新县、大洋等乡镇完成铺设管网11.7公里。二是加快推进市政、基础设施、水环境治理等3个PPP工程包建设。三是加大农村三格化粪池改造，目前涉及10乡镇34村庄8077户任务已完成三格化粪池4161户。

【乡镇在推动】　　　　　
灵川镇：持续推进径里溪、桂山溪等河道河岸专项整治。此次共清理河道垃圾、水浮莲等10车，并向周边群众分发宣传单，倡导村民自觉参与爱河、护河行动。


内部刊物  


河长快讯


（总第31期）


2017年第31期





 莆田市河长制办公室                     2017年10月13日








	    2017年3月10日








送：省河长办，省水利厅领导，市领导，市级河长、副河长，市人大常委


    会办公室、市政协办公室，市河长办成员单位，县乡河长，县乡河长办    


    联系电话：2371119   莆田市河长制办公室邮箱：ptshzb2017@126.com�
�



 








