
★本期导读★
●市长、河长李建辉调研城乡污水治理工作

●我市开展“一河一档一策”编制工作

●我市开展“五小企业”专项治理工作

●县区在行动

●乡镇在推动

●简讯

【工作推进】
市长、河长李建辉调研城乡污水治理工作

8月8日，市长、河长李建辉带领市河长办部分成员单位负责人前往城厢区、涵江区，实地调研城乡污水治理、中央环保督查问题整改工作，并召开现场会。副市长郑瑞锦，市河长办主任黄德元一同参加调研。

李建辉一行来到龙桥溪，实地察看黑臭水体整治情况，并指出，要充分发动社区群众，全面普查、梳理辖区污水收集处理情况，做细做实雨污分流改造工作，确保取得长效。随后，李建辉前往江口污水处理厂、闽中污水处理厂，详细了解污水处理厂提标改造情况，强调要加强运营管理，提升污水处理工艺，同时整合行业资源，真正发挥污水处理厂作用。

现场会上，在听取有关工作汇报后，李建辉强调，城乡污水治理工作任重而道远，全市上下要以中央环保督察整改为契机，齐心协力、攻坚克难，共同打好水生态环境治理这场攻坚战。

李建辉要求，要狠下决心，对照行动方案，落实源头严防、过程严管、后果严惩，实现“水清、河畅、岸绿、景美”，体现干部的作风和担当。要运用系统思维，注重自然生态，抓好源头治理，有步骤、全方位推进系统整治工作。要全面推进，全流域铺开污水治理工作，全方位倒排工期，一气呵成完成各项整治任务。要发动群众，引导群众积极参与治理、监督、管养的各个环节，营造全社会共治共享的良好氛围。要创新机制，探索创新设计、施工、普查、巡查、管养、执法等机制，依靠基层和群众的智慧，创出“莆田模式”。要健全机构，组建一支强有力的团队，建立地下管网信息数据平台，提升环保工作能力和水平。要细化责任，明确责任分工，主动担当作为，把好事办好、实事办实。

李建辉还现场协调解决了相关具体问题。

我市开展“一河一档一策”编制工作
8月11日，我市启动编制“一河一档一策”工作。

坚持问题导向和源头控制，按照福建省河流“一河一档一策”大纲要求，全市逐步建立河流自然、河长信息、经济社会、水资源、水域岸线管理保护、水污染、水环境、水生态、河流管护、问题清单等台账资料，确保河道基础资料全覆盖。同时，根据“一河一档”台账资料，坚持远近结合、分类施策，统筹考虑河流防洪、排涝、供水、生态、景观、休闲、旅游等功能，研究、分析存在问题，因河施策，明确河流治理保护目标、任务、对策措施等，一河一策，为“河长治河”提供技术支撑。

　　　
【部门在联动】


我市开展“五小企业”专项治理工作

一是出台方案。市政府印发《莆田市机砖厂和传统砖瓦窑行业污染整治工作方案》《莆田市石材加工行业污染整治工作方案》《莆田市废旧塑料回收行业污染整治工作方案》等农村小、散、乱、污行业治理方案。二是严格执法。各县区高压推动，国土、经信、住建、执法等部门综合执法，全市共拆除或关闭石材加工等“五小企业”2081家，其中石材加工1451家、机砖厂272家、废旧塑料回收324家、翻砂铸铁34家。

　　　　

【县区在行动】
荔城区：8月9日上午，副区长、延寿西溪河长翁俊钦督导河长制工作。就延寿西溪目前存在的问题，翁俊钦要求各部门坚持问题导向，各司其职，突出工作重点。河长联系部门环保局，要加强部门协调，强化水质监测跟踪，提升延寿西溪水质；水务局要及时清淤清障，确保行洪安全；住建局要加快截污，确保污水入管不入河；执法局要加快沿线周边环境及垃圾整治；拱辰办要配合加强河道日常保洁，达到“三清一畅”的生态环境。

秀屿区：8月11日上午，区长、河长蔡晃调研农村生活污水治理及废弃矿山复垦项目，副区长、副河长林震贤一同调研。蔡晃一行实地调研了笏石镇、月塘镇污水治理情况和东峤镇、月塘镇废弃矿山复垦项目，并召开座谈会。蔡晃要求，要借鉴月塘镇的试点经验，传导责任、压力到村，加快推进农村三格式化粪池建设工作，确保8月底前全部开工、11月底前全面完成新建或改建三格式化粪池8077户任务；要成立废弃矿山复垦专门工作服务小组，整体推进，分批验收，兑现9月30日前通过省级验收的乡镇奖励10万元经费，鼓励先进。　　　　　　　　

北岸：开展三格式化粪池项目建设。该区严格化粪池的选址、施工方案及施工进度，加快无害化处理设施建设，截至目前，全区完成三格式化粪池建设近300个，预计12月底完成建设任务1923个。

【乡镇在推动】　　　　　

东埔镇：全面推进农村生活污水治理。一是因地制宜推进“三格式化粪池”改造。结合美丽乡村建设、污水治理等工作，重点实施农村卫生厕所改造项目，优化农村生态环境。二是推进农村水污染防治常态化。坚持建管并举，完善工作机制、加大投入，落实户户有收集、村村有处理，常态化治理农村污水，改善农村人居环境。三是注重宣传教育。借助微信、网站等宣传媒介，引导老百姓自发参与生态环境治理，培养文明乡风，助力我市创建全国文明城市。 

【简讯】
8月9日上午，市河长办召开工作会议。市水利局局长、市河长办主任黄德元主持会议，听取前阶段河长制工作汇报，协调解决相关问题，并从全面推行河长制意义、准确定位、下一步工作计划等方面部署河长制工作，努力打造河长制“莆田模式”。   

内部刊物  


河长快讯


（总第23期）


2017年第23期





 莆田市河长制办公室                     2017年8月11日








	    2017年3月10日








送：省河长办，省水利厅领导，市领导，市级河长、副河长，市人大常委


    会办公室、市政协办公室，市河长办成员单位，县乡河长，县乡河长办    


    联系电话：2371119   莆田市河长制办公室邮箱：ptshzb2017@126.com�
�



 








