
★本期导读★
●市七届人大常委会第三次会议听取和审议市政府关于我市污水收集处理工作情况的报告

●市政协召开“加快乡村污水治理”专题协商会议
●我市加快实施乡村污水专项规划

●我市全力保障乡村污水治理资金

●县区在行动

●乡镇在推动

【工作推进】
市七届人大常委会第三次会议听取和审议市政府关于

我市污水收集处理工作情况的报告

6月28日上午，市七届人大常委会召开第三次会议，听取和审议市政府关于我市污水收集处理工作情况的报告。市人大常委会主任阮军主持会议，副主任郑祖杰、王玉芳、林金波、何金清、宋建新、沈萌芽，秘书长陈建舜出席会议。副市长郑瑞锦、市法院院长苏建平、市检察院检察长于南生列席会议。

会议认为，市政府及各相关部门按照“整体规划、三年完成、建管一体、两级分担”模式，逐步推进城区污水收集三年行动计划，并结合黑臭水体整治及河道治理，建设沿河（街）截污管，污水收集处理工作取得一定成效。

会议要求，要把加强污水收集和处理工作与落实中央环保督查工作要求、全面推行河长制、创建全国文明城市、共建美丽乡村等工作结合起来，进一步理顺体制机制，明确工作职责，发挥管网作用，强化污水收集，促进内河水体流动，治标与治本相结合，改善水环境质量。

市政协召开“加快乡村污水治理”专题协商会议

6月27日，市政协召开“加快乡村污水治理”专题协商会。市政协主席林庆生主持会议，副主席彭丽靖、李力利、林惠中、蒋志雄、王少华、赵爱红、张亦兵，秘书长陈剑华出席。副市长郑瑞锦参加专题协商议政会议。

彭丽靖代表专题调研组作调研报告，调研组部分成员和市政协委员分别发言；市直有关部门负责人参与协商，并就有关问题作出回应。

在听取大家发言后，林庆生指出，乡村污水治理是一项重大民生工程，是河长制工作和建设美丽莆田的重要内容。各级各部门要抓住“强化共识”这个前提不放松，不断强化“绿水青山就是金山银山”的理念，多管齐下、综合施策，注重发动群众，广泛听取社会意见，扩大公众参与的社会基础；政协组织和委员要担起责任，发挥优势，做好“鼓与呼”。要抓住“把握重点”这个关键不放松，着力围绕治理重点，因地制宜，精准发力；通过组织专题视察，充分运用提案督办、民主评议、社情民意信息等方式，督促工作落实。要抓住“构建长效”这个机制不缺位，积极开展工作调研和经验总结，尽快出台相关法规和管理措施，促进多级联动，完善要素保障；政协组织和委员要主动融入，就长效机制的建设和落实，多做跟踪调研，及时梳理意见建议，为市委市政府科学决策提供参考。

郑瑞锦也对乡村污水治理工作提出要求。

【部门在联动】


我市加快实施乡村污水专项规划

　　　　

一是建设污水处理厂：扩建闽中、涵江江口、秀屿、北岸、湄洲岛等污水处理厂；推进秀屿区东峤、南日等污水处理厂前期工作；加快建设石门澳工业废水污水处理厂，处理能力力争从现有34万t/d到十三五末达69.5万t/d。二是推进污水提升泵站及其配套压力主干管：扩建1座总规模9.5万t/d泵站；新建34座总规模137万t/d污水提升泵站，同步配套建设DN500-DN1100压力管49.56公里，目前正在开展前期。三是建设污水主干管网系统：新建40条DN500-DN1400污水主干管43.9公里，目前正在推进市环湄洲岛北岸水排放管道工程、东吴浆纸基地尾水排海工程陆域段管道建设。四是建设片区（水系）污水收集节流管：新建、扩建污水收集及处理设施、污水管网、提升泵站等，提高我市污水收集能力；建设截污工程，从污染源头上控制，改善沿线河流的生态环境。

我市全力保障乡村污水治理资金

一是安排市级资金17199.2万元。其中共建美丽乡村专项资金3730万元，生态补偿资金2500万元，病死畜禽无害化处理补助资金161万元，南北洋河道养护经费（水葫芦清理保洁）258.42万元，城乡污水处理设施建设2000万元等。二是争取三格化粪池省级补助资金2314.24万元。其中省级三格化粪池补助600元/个，市、县财政按不低于省级标准给予配套补助，为农村生活污水治理提供有力的资金保障。

【县区在行动】
秀屿区：开展笏石溪河道整治工程。该工程分期分段实施，先后投资约4580万元，整治笏石溪总长度为6.08公里，整治范围自上游来塘村至黄石交界处全段。目前笏石溪（万里安全生态水系建设项目）一期笏石溪干流B段正在扫尾，二期工程整治A段正在加快推进，预计年底完工；土海与笏石溪连通工程（一期）3月底完成招投标，笏石溪河道开展征地，计划明年3月份完成建设任务。
【乡镇在推动】　　　　　

拱辰街道办事：6月30日，拱辰河长办结合河长制及创城工作，开展延寿溪清障专项行动“回头看”，共出动人员20余人，船只一艘，清理水面及河岸垃圾52方、渔网5处116平方米、涉河违章搭盖及建筑3处36平方米。

华林经济开发区：按照“条块结合、属地管理”为主的原则，建立9个二级管理网格，涵盖辖区100多家规上企业，及其他小微企业，形成“横到边、纵到底、不留死角和空白”的河长制监管工作网络。该开发区开展辖区内企业拉网式排查污水管网入网情况，严防出现企业污水偷排漏排现象。目前，该开发区已关停企业45家，自行关停20家，有效改善辖区环境质量。


内部刊物  


河长快讯


（总第17期）


2017年第17期





 莆田市河长制办公室                     2017年6月30日








	    2017年3月10日








送：省河长办，省水利厅领导，市领导，市级河长、副河长，市人大常委


    会办公室、市政协办公室，市河长办成员单位，县乡河长，县乡河长办    


    联系电话：2371119   莆田市河长制办公室邮箱：ptshzb2017@126.com�
�



 








