
市政工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）： 荔园路交通隐患整治工程 
	工程概况

1.建设地点： 莆田市荔城区 。
2.工程专业： 市政工程 。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：  无 。 
2）道路工程：

道路长度： 无 ，道路修建宽度： 无 ，车道数： 无 ；车行道路面类型： 无 。

桥梁工程：无。

4）涵洞工程：无。
5）排水工程：

管道材质：无；
施工方法：无。

6）隧道工程：无。
7)给水工程：

管道材质：无；
施工方法：无。
8）路灯工程：

路灯类型： 无 。
9)其他工程：荔园路交通隐患整治。
编制范围

按照业主提供的资料，专业范围包括市政工程  ，具体如下：

荔园路交通隐患整治。
编制依据

1.图纸：业主提供的资料。

2.招标文件：                编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。

3.地质勘察报告：     /    。

4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及现行补充或调整文件(截止2020年11月14日) 。

5.预算定额： 采用“《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017至 FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）”及现行补充或调整文件（截止2020年11月14日以前） 。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2020年11月14日） 。其中，暂列金额： 无 ；专业工程暂估价： 无  ；甲供材料费： 无  。
7.人材机价格：

人工费指数：按莆建管[2019]31号文编制，疫情期间（2月11日至疫情结束）完成的工程量结算按实签证，其人工费按莆建管〔2020〕6号调整。

（2）施工机械台班单价：福建省2019年第三季度机械台班。

（3）材料设备价格： 按照《莆田建设工程造价管理信息》（2020年9月）莆田市信息价、定额基期、价格市场询价（详见询价记录） 。 

8.其他：  无 。

取费标准

1.专业类别： 市政工程  。 

2.总承包服务费费率：     /     。 

3.税率：  9%  。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：土方开挖采用小型机械;垃圾外运距离按5KM包干、不提供弃方场地，弃置点由中标单位处理   。

2.石方工程：     无     。

3.脚手架：无。

4.混凝土模板及支架：   无  。
5.围堰：       无       。

6.便道及便桥：       无      。

7.洞内临时设施：        无        。

8.大型机械设备进出场及安拆费：压路机一台按定额要求计；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。
9.施工排水降水：          无         。

10.处理、监测、监控：        无         。

11.材料二次搬运：           无         。

12.行人、行车干扰：         无        。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：     无     。

14.爆破安全措施：     无     。

15.试验爆破措施：      无      。

16.爆破现场警戒与实验措施：     无     。

17.水上支架平台：      无      。

18.施工围挡：     2.5米高临时围挡       。

19.工程排污费：      无      。

20.其他：        无        。

材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

水泥

建福、广平岩城、海螺

信息价

给排水管及电工套管

亚通，中财，联塑

信息价

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：
                   /                         。
七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

其他需要的说明

应业主要求，雨水箅甲供；

应业主要求，围挡甲供，15元/m计入本次预算。

应业主要求，混凝土采用非泵送商品混凝土。

应业主要求，垃圾外运距离按5KM包干。

招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                                       。


PAGE  

