
莆田市房屋建筑和市政基础设施工程

施工招标文件

项目名称：梅园路、文献路窨井盖整治提升工程任务（重新招标）
招标编号：　     建友招字莆分【2020】001号 　     　 　 
招标人：      莆田市市政工程维护管理处   (盖单位章)
代理机构：  北京建友工程造价咨询有限公司    (盖单位章)
发出日期：2020年8月

使用说明

1．《莆田市房屋建筑和市政设施工程施工招标文件试行范本》 (以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程施工招标评标管理规定的通知》(莆政综[2009]114号)、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》（莆政综〔2020〕47号）和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的施工招标文件范本。

3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。

4．《随机抽取法施工招标范本》不分《专用本》和《通用本》。

5．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。

6．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  工程预算价文件

第一章  招标公告

招标条件

本招标项目梅园路、文献路窨井盖整治提升工程任务（重新招标）已批准建设，项目业主为莆田市市政工程维护管理处，建设资金来自财政拨款 ，招标人为 莆田市市政工程维护管理处，委托的招标代理单位为北京建友工程造价咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工公开进行招标。
项目概况和招标范围

1) 建设地点： 莆田市    ； 

2) 工程建设规模：  约人民币30万元    ；
3) 招标范围和内容：防沉降井盖更换，结合工程预算编制说明；

项目采用可调式防沉降井盖热再生施工工艺流程：

1、凿除旧井盖2、基层清理及洒油3、安装限位井圈并分层夯实；4、安装可调式防沉降井盖（DN400）；5、夯实井盖使其与路面持平6、“热再生”技术使新旧路面融为一体7、再次夯实确保井盖与路面标高一致8、测量井盖与路面高度9、施工完毕（含井盖调节环安装）
4) 工期要求：总工期60 个日历天

5) 工程质量要求： 合格   ；

投标人资格要求及审查办法

本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级或公路工程施工总承包三级或公路养护工程专业承包三级及以上资质（不分主、增项差别）和《施工企业安全生产许可证》的企业；

投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二 级市政公用 (专业)或二级公路专业注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

本招标项目不接受联合体投标；

投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

招标文件的获取

招标人自2020 年8月 19  日起在莆田市人民政府网发布招标文件，投标人可登录莆田市人民政府网自行下载招标文件。

评标办法

本招标项目采用的评标办法：简单低价中标法。

投标保证金的递交

投标保证金金额为人民币伍仟捌佰元整(￥5800元)，投标保证金在开标前以现金方式与投标文件一同提交。未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝，投标保证金有效期为开标之日起90日历天。未中标投标人的投标保证金当场退还，中标人的投标保证金在签订承包合同后三天内退还。（中标单位需在中标当天将投标保证金以公司基本户转账至招标人提供的账户，逾期将取消中标资格）
7.投标文件的递交

a) 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2020年8月  27  日9 时30分，提交地点为：莆田市市政工程维护管理处四楼会议室。 

b) 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理

8.发布公告的媒介

    招标人同时在莆田市人民政府网发布招标公告。

9.联系方式

招标人：莆田市市政工程维护管理处  
地址： 莆田市  邮编： /  
电话： 13706099075  

联系人： 曾先生  
招标代理：北京建友工程造价咨询有限公司   
地址： 莆田市荔城区  邮编： 351100  
电话： 18850909901  

联系人： 小黄  
第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称：梅园路、文献路窨井盖整治提升工程任务（重新招标）
1.2 建设地点：      莆田市                   

1.3 建设规模：      约人民币30万元           
1.4 招标范围：   防沉降井盖更换，结合工程预算编制说明；
1.5 资金来源：         财政拨款               
1.6 合同价格形式：    固定单价合同            
2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的定额工期为  / 日历天，招标人要求招标工期不超过60日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日 500元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日 \ 元奖励中标人。

2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格   标准。若质量验收评定不能达到 合格  ，所造成的一切损失由中标人承担。

施工质量满足：《关于推广应用可调式防沉降检查井盖的通知》（闽建科[2015]31号）文件要求：

①混凝土调节环顶部与路面标高的距离应控制在12 cm ~16 cm，安装应平稳、无松动。

②是安装限位井圈的高度应与原路面标高一致，应保证安装限位井圈的底部被套在调节环内的位置。三是填充沥青混凝土时，应用手持电动打夯机分层夯实，每层宜5cm厚。四是井周沥青材料应与路面材料保持一致，在井盖标高调整后一次整体碾压到位。五是检查井应在底、中面层沥青摊铺完成后，上面层沥青摊铺前一次性调整到位，井盖标高应逐一复核。

　③改造、维护要点。更换井盖时，开挖井盖工作坑的施工砌缝宜为圆形，宜采用井盖铣刨机按井口盖板尺寸外圈超出15~20cm进行切割，不得扰动井周围路面结构、产生隆起或裂纹。井盖工作坑开挖完成后，如发现井身砖墙松动部分，应清理拆除，除结构要求厚度外，超出部分的深度应用砌砖调平。
3.投标人的资格及资质要求

3.1投标人必须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照。

3.2 投标人资质等级要求：具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级或公路工程施工总承包三级或公路养护工程专业承包三级及以上(不分主、增项差别)资质，并具有有效的安全生产许可证。

    3.4投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； 

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市招投标中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。
7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。
(二)招标文件

8.招标文件的组成内容
本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

投标人可从莆田市人民政府网上下载招标文件，需要书面招标文件或图纸的，可在招标公告规定的时间和地点向招标人购买。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2020年8月 23  日17：00时前以书面形式直接向招标人提出疑问。
11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3经招标人核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。
11.4招标人将在 2020年 8  月 25  日18：00时前，在莆田市人民政府网发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算价和最高限价:

工程预算价=293741元

最高限价=工程预算价*（1-8%）=293741元*92%=270242元
注:1、 本工程采用固定单价，工程量按实结算,结算总价不超过30万。中标后招标人不予调整合同单价，投标人在计算报价时应根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件及工期长短充分考虑价格浮动、政策性调价、材料二次运输、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、排污费及环保噪音费及除战争和烈度7级及以上级别地震以外的可能发生的一切风险因素自行计算一定的风险系数计入投标总价；凡漏项报价者，中标后不得调整价格。

投标人的投标报价超过本招标工程项目招标最高限价的，不得推荐为中标候选人。

 (三)投标文件

15.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

(1) 投标承诺函

(2)企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证(复印件加盖公章)
(3) 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

(4)设备证明材料(复印件加盖公章)

16.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

17.投标保证金

17.1投标保证金金额为人民币:伍仟捌佰元整(￥5800元)，投标保证金在开标前以现金方式与投标文件一同提交。未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝，投标保证金有效期为开标之日起90日历天。

未中标投标人的投标保证金当场退还，中标人的投标保证金在签订承包合同后三天内退还。（中标单位需在中标当天将投标保证金以公司基本户转账至招标人提供的账户，逾期将取消中标资格）
17.2投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。
17.3投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的； 

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

18.投标文件的编制

18.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

18.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

18.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

20.投标文件的递交地点、递交截止时间

20.1投标文件的递交地点为：莆田市市政工程维护管理处四楼会议室，投标文件的递交截止时间是： 2020年 8 月 27  日9时30分。

20.2.
逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

(四)开标、评标及定标

21.开标 

21.1开标会定于2020年 8 月  27 日9时30分在莆田市市政工程维护管理处四楼会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

21.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

21.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

(4)确定进入资格审查的潜在投标人名单;

（5）主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(6) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目经理姓名及其它必要的内容。

22.评标

22.1  资格审查小组审查投标文件。

存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入下一轮程序：

22.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证不符合招标文件要求的或未加盖投标单位公章；

22.1.2投标报价高于于最高限价的
22.1.3投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；
22.1.4投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

22.1.5具有投标须知第3条情形之一的。

23.确定中标人

23.1评标委员会完成详细评审后对各投标文件的评审结果进行汇总，对资格审查合格且满足招标文件实质性要求的投标人，按照从低到高原则推荐中标候选人，推荐一名最终投标报价最低的为中标候选人。若合格的投标人出现最低投标报价有两个或两个以上相同的，则在最低投标报价相同的投标人当中采用随机抽取确定中标人（采取三轮抽取法，第一轮由投标人以递交投标文件先后顺序依次抽取顺序号，第二轮由招标人随机抽取一个对应号，第三轮由投标人的法人代表或其委托代理人按第一轮产生的顺序号依次抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位）。若该中标候选人被取消中标资格，招标人将依法重新组织招标。

23.2招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。 

23.3 经过审查，若合格投标人不足3家的，则本次招标失败，招标人将依法重新招标。

24.中标通知和中标公示

24.1在评标结束后2日内，招标人应根据评标结果将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目经理姓名(包括建造师等级和注册编号)，在莆田市人民政府网公示。

24.2招标人应当自中标公示结束之日起的3日内，向中标人发放中标通知书。

25.附则

25.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证书、证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在一个小时内提交证书、证明资料原件核对，投标人不能按时提交的，资格审查小组可以对有疑议的资料复印件作出不利于投标人的认定。

25.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

 (五)授予合同

26.签订合同

26.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起3日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

26.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后5天内进场施工。

26.3招标人应在签订《建设工程施工合同》后15天内将施工合同提交建设行政监督部门备案。

26.4中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

27.履约担保

27.1中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10 %。履约保证金应采用  银行转账的方式提交。履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

(六)标后管理

28.标后管理

28.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

28.2上述第28.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》（莆政综〔2020〕47号）文件。

附表1：          

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

	项目内容
	评    审    标     准

	项

目

管

理

班

子

配

备
	项

目

经

理
	拟派项目经理应持有有效的不低于二级 市政公用工程或二级公路专业(专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)，且目前必须无在建工程。

	
	其

他

人

员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量

要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	项目技术负责人
	1
	中级及以上技术职称
	

	
	
	施工员
	1
	取得上岗证
	经

年

检

合

格

	
	
	水电施工员
	1
	取得上岗证（可以安装施工员替代）
	

	
	
	质量员（质检员）
	1
	取得上岗证
	

	
	
	安全员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	试验员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	材料员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	机械员或机管员
	1
	取得上岗证
	


备注：

(1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。

(2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。

(3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

（4）投标人应满足预算清单内容及施工要求的机械设备：热再生养护机械或者综合养护车或者其他沥青路面专用养护设备（设备租赁或自有均可。自有设备需提供设备购买发票，租赁的设备需提供租赁证明材料）。
28.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

第三章  合 同 条 款
建设工程施工合同（30万以下）
第一部分　　协议书

发包人（全称）：莆田市市政工程维护管理处
承包人（全称）：____________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：__  _____________________________
工程地点：_____                          _
工程内容：                                 
承包形式：包工包料
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：                
资金来源：财政拨款
二、工程承包范围

承包范围：                                                       

三、合同工期：
开工日期：                                                       

竣工日期：_________                                         __  
合同工期总日历天数_________天
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
金额（大写）：____ _________ __________元（人民币）
￥：______  _______________元
（工程量按实结算,结算总价不超过30万。）

六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、中标通知书

３、投标书及其附件

４、本合同专用条款

５、建设工程施工合同（示范文本，GF-2013-0201）的通用条款

６、标准、规范及有关技术文件

７、图纸

８、工程量清单

９、工程报价单或预算书

　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义建设工程施工合同（示范文本）第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：______    年_   月_  日

合同订立地点：莆田市市政工程维护管理处
发包人：（公章）_莆田市市政工程维护管理处  承包人：（公章）____    _        ___
住所：_______________________________    住所：_______     ________________
法定代表人：___________________ ___       法定代表人：_________       ________
委托代表人：_________________________    委托代表人：______     ___________
电话：_______________________________    电话：_____   __      _________
传真：_______________________________    传真：_______________________
开户银行：___________________________    开户银行：___________________
邮政编码：__________________________     邮政编码：________________。

第二部分　　通用条款

以住房和城乡建设部和国家工商行政管理局于公布的《建设工程施工合同》（示范文本，GF2013-0201）为准。

第三部分　　专用条款
一、双方一般权利和义务
1．发包人代表
姓名：____________________职务：_____________________

职权：_______________________________________________

2．项目负责人

姓名：________________    职务：_____________________ 

身份证号：                         ；

联系电话：/  ；

电子信箱：/     ；

通信地址：    /             ；

2.1承包人对项目负责人的授权范围如下：/          。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 离开现场应报监理人、发包人同意。

2.2承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人将对承包人给予贰仟元人民币的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵。同时要求承包人立即给予补办或更换项目经理，如承包人拒不执行，发包人可直接解除与承包人的合同关系 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予项目负责人每人次500元，并直接从承包人的工程款中扣抵。造成损失的，承包人承担相应责任，并直接从承包人的工程款中扣抵。

2.2.1承包人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人不予承认，其签署的一切文件无效，承包人应承担由此引起的一切责任、后果。承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理或项目技术负责每人次支付违约金10000元人民币，更换其他人员每人次支付违约金5000元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵。
 2.2.2 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，由此引发的一切责任、后果由承包人承担。 

2.3 承包人员

2.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内   。

2.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，由此引发的一切责任、后果由承包人承担。

2.3.3 施工现场管理人员

姓名：_______________职务：_____________________ 

身份证号：                         ；  

联系电话：/  ；

关于项目施工现场管理人员每月在施工现场的时间要求： 每月在场20天，离开现场应报监理人、发包人同意。

施工现场管理人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现施工现场管理人员不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次500元，并直接从承包人的工程款中扣抵。造成损失的，承包人承担相应责任，并直接从承包人的工程款中扣抵。

2.3.4承包人擅自更换主要施工现场管理人员的违约责任：发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，由此引发的一切责任、后果由承包人承担。

承包人主要施工现场管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现施工现场管理人员不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次300元的罚款，并直接从工程款中抵扣。由此引发的一切责任、后果由承包人承担。

2.4分包

2.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程、关键性工程及法律、法规明确规定，不能分包的。

主体结构、关键性工作的范围：按相关标准、规范认定 。

3.本工程一经开工，视为甲方已完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工：场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

4.承包人工作 

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：_______/_______

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：_________________________________/__________ 

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：________________/____________ 

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：_________________________/_________ 

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：_______/____________ 

　（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：______________________/________________

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：_________________________________________/___________________________

（8）施工场清洁卫生的要求：_________________________/_____________________________ 

（9）双方约定承包人应做的其他工作：_为施工现场附近和过往群众的安全与方便，承包人应在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施。施工过程中安全生产及工地现场（含有关人员和附近过往群众进入现场）安全责任概由承包人全部负责 。

二、施工组织设计和工期 
1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：____________/______ 
工程师确认的时间：_________________________/________________________ 
1.2群体工程中有关进度计划的要求：____________/__________________________ 
2、工期延误 
2.1双方约定工期顺延的其他情况：________________/____________________
三、质量与验收 
1.隐蔽工程和中间验收 
1.1双方约定中间验收部位：_____________________/____________________
四、合同价款与支付 
1.合同价款及调整 
单项工程合同金额在30万元以下的项目，工程量以发包人现场代表签证工程量及相应竣工图资料为准，套用的信息价为施工开工当月信息价。

工程结算依据：

消耗量定额：执行《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）及其当期现行补充调整文件；（以市政下达任务时间为准）。

费用定额：执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及其当期现行补充调整文件；（以市政下达任务时间为准）。

工程量按实结算，暂按市政下达任务书规模为计费额，实际以工程结算审核备案价为准。30万元以下工程取消下浮率；另风险金不计。

工程类别及劳保计取：具体计取办法执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）

另：信息价缺失项，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预（决）算审核单位审核确定。 

2.工程预付款 
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：_____/______ 
扣回工程款的时间、比例：_________/_____________________________ 
3.工程量确认 
3.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：________________________ 
4.工程款（进度款）支付 
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程进度款待工程竣工验收合格后，支付至工程总价的70%，经有关审核结算（备案）后，支付至工程结算总价的97%,余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

五、材料设备供应 
1.发包人供应 
1.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 
（1）材料设备单价与一览表不符：按相关规定执行。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按相关规定执行。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：按相关规定执行。

（4）到货地点与一览表不符：按相关规定执行。

（5）供应数量与一览表不符：按相关规定执行。

（6）到货时间与一览表不符：按相关规定执行。

1.2发包人供应材料设备的结算方法：按相关规定执行。

2.承包人采购材料设备 
2.1承包人采购材料设备的约定：按相关规定执行。

六、竣工验收与结算

1.竣工验收 
1.1承包人提供竣工图的约定：陆份

1.2中间交工工程的范围和竣工时间：___________/___________________________
七、违约、索赔和争议 
1.1违约 
1.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：__执行《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）相关条款执行。_
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：__执行《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）相关条款执行。

另：①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经施工进度计划，及时派出派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。在签订《建设工程施工合同》后5天内进场施工。

②若承包人不能按期组织施工人员到位，发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位。若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

④本工程发包人不提供预制场地，承包人应自行考虑。

⑤承包人必须保证施工现场垃圾完全清运，不得非法堆弃，若发现，发包人有权处罚1000元/次，并通报相关部门，必须严格按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾。

双方约定的承包人其他违约责任：按相关规定执行。

2.争议 
2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： 
（1）请__________________________________________调解； 
（2）采取第 种方式解决，并约定向莆田市仲裁委员会提请仲裁或向　莆田市人民法院提起诉讼。 
八、其他

1.工程分包 
1.1本工程发包人同意承包人分包的工程：______________/____________________
分包施工单位为：__________________________/_____________________________ 
2.不可抗力 
2.1双方关于不可抗力的约定：________________/________________________
3.保险 
3.1本工程双方约定投保内容如下： 
（1）发包人投保内容：_________________/______________________
发包人委托承包人办理的保险事项：____________/_______________________ 
（2）承包人投保内容：__________________________/________________________
4合同份数 
4.1双方约定合同副本份数：____________________________________
5. 承包人须严格按照《城镇道路养护技术规范》等相关作业安全防护要求进行施工，因承包人违规、违法产生一切后果由承包人承担，发包人不承担任何经济及法律责任。

6. 零星积水点整治工作要求

6.1中标企业在合同履行过程中如招标人（临时）下达的一些指令性、应急抢险零星积水点整治任务时，中标企业必须无条件及时完成，未及时完成，招标人有权扣除工程履约保证金每次1000-5000元，同上上报相关行政管理部门。产生后果由中标企业承担。

6.2整治要求

中标企业必须按照招标人的要求，承担发布人委托的事件处理，按照发包人下发的整治任务单进行施工。

6.2.1必须按照发包人下方的任务单进行施工；

6.2.2必须严格按照发包人要求的工期进行维护；

6.2.3 必须严格按照施工规范进行施工；

 7、内页资料要求

7.1工程完工后，相关工程签证、竣工图绘制、内页质保资料须在工程完工后30日内完成，并报监理单位初检，初检合格后组织验收。工程质量验收应在工程初检合格后的5个工作日内完成。质量验收资料应具备工程中标通知书、质量验收报告、内页资料（材料合格证、进场报验单、隐蔽工程部分影像资料）、试验报告、竣工图等。

7.2 工程签证等内页资料完成后应及时按要求编制工程结算：

7.3 工程结算应在工程竣工验收后的15日内完成。工程结算应具备中标通知书、任务书、设计方案、预算书、结算书、借出材料回库单、工程签证伍份（其中一份原件）、竣工图（无竣工图应附有草图及工程量示意图）。

7.4 承包商报送的工程签证、结算等资料应真实准确。

8、安全文明施工工作要求:

8．1施工现场围档

8.1.1占用市政道路施工工期在3日以上的，长期定点养护作业应采用连续固定彩钢板围挡全封闭作业，围挡高度不低于1.8米，外观应统一、连续、整洁、美观，板外张贴警示标志牌和工程概况牌。长期定点养护作业施工前，应编制交通组织方案。

8.1.2占用市政道路施工工期在1日以上至3日以下的短期作业应采用钢护栏或注水式塑料围挡进行隔离，围挡高度不低于1米，要求材质统一，外观连续、整洁、美观；固定围挡需统一采用沙袋，禁止采用石块或废混凝土块固定。现场需配备工程告知牌，醒目表示工程概况、建设、施工单位和监管电话、施工工期。在适当条件下，鼓励推广采用连续固定彩钢板围挡进行全封闭作业。

8.1.3离地面高度超过2米的沉井、坑洞和沟槽四周临边应在围墙、围板或围挡内侧设安全防护栏杆（统一采用ф48钢管制作，上横杆高度1.2米，下横杆高度0.6米，固定端埋深不得少于0.5米)，并在迎车侧围挡外再加设3层以上防撞沙袋（叠放）。

8.1.4施工中工序未全部结束不得将围档牌拆除。工程结束应立即将围档牌回收至仓库存放，并及时办理回库手续，严禁将围档牌随意存放在路面。

8.2施工现场安全文明措施

8.2.1施工应确保交通畅通，应避开交通高峰期，并疏导好交通。施工中涉及到覆盖或移动其它设施，应及时通知所属单位配合，以便及时恢复。施工期间所有管理人员及安全员必须全程到位，现场监督。

8.2.2施工现场材料和机械设备不得堆放在围档牌之外，按照品种和规格进行存放，堆放高度不得高于1.6米。易燃易爆物品应分类存放，并设置“严禁烟火”等警示标志。临时占道施工现场不得设置帐篷、床铺等设施以及晾晒衣物等。

8.2.3中心城区市政道路积水点整治施工时所产生的渣土等建筑垃圾必须在当天清运、清场。

8.2.4砂、石、水泥等影响道路清洁的建筑材料应采取有效保洁措施（如进行遮盖、袋装、帆布铺垫等），施工现场对部分易扬尘的施工工序应当采取洒水等有效的降尘措施，避免污染路面和产生扬尘。剩余材料应及时清运，严禁在路面上拌制混凝土和砂浆。

8.2.5应采取切实可行的临时排水方案，配备足够的排水设施，使工地现场及周边保持良好的排水状况。 施工工地排出的废水未经市政有关部门批准，不得直接排入路面及临近的管、沟和河道。 禁止将泥浆、建筑垃圾和其它废弃物直接排入雨、污水管系统及沟渠、路面、绿地等影响现状设施使用和周边环境。

8.2.6作业人员（包括驾驶员）必须正确穿戴好处统一配置的安全服、安全帽与其他必需的劳动防护用品；各级管理人员进入施工现场必须穿戴好处统一配置安全帽等安全防护设备。

8.2.7开工前必须检查防护用品是否合格有效，发现防护用品失效或破损时应立即更换。

8.2.8所有作业人员在工地操作时不得打赤膊、穿高跟鞋、拖鞋。

8.2.9施工现场应根据电气设备、明火作业和易燃易爆物品的情况实行动火审批和监护，并配备消防器材，消防器材的种类和数量应符合有关消防规定。

8.3 机械、车辆（设备）、工器具

8.3.1施工中使用的机械设备必须有施工机具或设备厂商的生产（制造）许可证、产品合格证和国家检验部门的检测证书，定期对机械(设备)、工器具的安全防护装置等进行试验、维修和保养并有书面记录。

8.3.2机械设备、工器具等的具体规范和要求请参考中华人民共和国行业标准JGJ33-2001《建筑机械安全技术规程》和JGJ160-2008《施工现场机械设备检查技术规程》。

8.3.3 机动车辆在现场作业时，应在作业区周边设置疏导警示标志，应按照相关规定行车装卸，不得随意影响交通，不得破坏人行道、非机动车道及其他公用市政设施。

8.4施工用电

8.4.1施工现场专用变压器供电的应采用TN-S系统（三相五线制）必须采用五芯电缆。禁止使用木制配电箱，淘汰因铁板锈蚀、电气元件布设不合理、进出线口不在箱体底部和无零线端子板的老旧铁壳开关箱，淘汰自制配电箱或不符合标准的移动卷线开关盘，必须使用由专业厂家生产并符合用电规范的各种系列配电箱、开关箱。各类配电箱、开关箱及其配电材料、电器元件、架空电线、电缆、照明器等低压电器产品应当具备中国强制认证标志（即“CCC”认证），禁止不合格产品在施工现场使用。

8.4.2保护零线与工作零线应分开设置，不能混接，保护零线标志为绿/黄双色线。保护零线必须做重复接地，整个系统重复接地不能少于三处（始端、中间、末端）,重复接地的接地电阻值不应大于10欧，同时严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

8.4.3电缆中必须包括全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆中必须包含淡兰、绿/黄两种颜色绝缘芯线，淡兰色芯线必须用作N线，绿/黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。

8.4.4符合“三级配电两级保护”的要求，按照“一机、一闸、一漏、一箱”进行设置。接地体不得采用铝导体，垂直接地体宜采用角钢，钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。

8.4.5外电线路及电器设备防护和架空线路的规范要符合中华人民共和国行业标准JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的相关规定。

9.未尽事宜执行招标文件规定及合同相关条款执行。

第四章  投标文件格式
房屋建筑和市政基础设施工程施工

投 标 文 件

招标项目名称：                                  

投标人：                             (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：         (姓名) 
         日期：    年    月    日

目录

（一）投标承诺函

(二)企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证(复印件加盖公章)
（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（四）设备证明材料(复印件加盖公章)
（一）投标承诺函

致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)                       元(RMB：￥       元)作为合同价，并按上述招标、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.4款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号     ) 担任项目经理，我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

6、若我方中标，我方保证按招标文件附表1要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保。
9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (姓名)

                                 日期：       年        月       日

(二)企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证(复印件加盖公章)

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：           (盖单位章)
                           日  期：       年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

2、法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

      法定代表人：                                    （签字）

法定代表人身份证号码：                                     
       委托代理人：                                    （签字）

委托代理人身份证号码：                                     
     年    月    日
本格式用于投标人代表参加开标时使用。

（四）设备证明材料(复印件加盖公章)

第五章 工程预算价文件

(另附)
PAGE  
6

