
莆田市房屋建筑和市政基础设施工
施工招标文件
随机抽取法

招标项目名称：2022年度市管道路日常零星维护修复项目
招 标 编 号： 浙越锋[2021]（莆）第162号
招   标   人：莆田市市政工程维护管理处(盖单位章)
招标代理机构：浙江越锋项目管理有限公司(盖单位章)
发出日期：2021年12月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

  法定代表人资格证明书(格式)

        法定代表人授权委托书(格式)

第一章  招标公告

1. 招标条件

本招标项目2022年度市管道路日常零星维护修复项目已批准建设，项目业主为莆田市市政工程维护管理处，建设资金来自财政拨款，招标人为莆田市市政工程维护管理处，委托的招标代理单位为浙江越锋项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

1) 建设地点：莆田市市级管养道路；
2）建设规模：约250万元内；
3）招标范围及内容要求：承担市级管养道路内（人行道、水泥路面及雨水井盖等）市政公用设施定期巡查、应急处置、零星病害修复、各类投诉件处置、小修维护、冷补沥青修复、应急抢修工程及破路、占道修复等，以及按照规定时限完成每日接收的数字城管案件、“12345”诉求案件、处室值班室电话通知的病害现场核实及处置并承担区域内的防汛抢险任务及其他应急抢险维护任务。沥青路面修复和完好路段对应的中大修市政项目，由莆田市市政工程维护管处另行招标实施；

4)承包期限：合同签订之日起365天；
5)质量标准: 符合《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016、《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工与验收规范》等合格标准；
6)其他说明：根据我处维护市场化工作进展，有权随时终止项目合同。

3.投标人资格要求及审查办法

1）本招标项目要求投标人必须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照。

2）具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

3）投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于贰级市政公用工程 (专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

4）本招标项目不接受联合体投标；

5）投标人在《福建省建筑企业信用综合评价系统》中的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

6）投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

7）投标人不得属于被列入建筑市场主体 “黑名单”企业，且在“黑名单”管理有效期内的企业；

8）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

9）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

 4．招标文件的获取

招标人自2021年12月28日起在莆田市人民政府网站（http://www.putian.gov.cn/）发布招标文件，投标人可登录莆田市人民政府网自行下载招标文件。

5．评标办法

1）本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。
2）本项目采取纸质投标，招标文件中有涉及到网上投标的条款不做为评标依据。
6. 投标保证金的递交

1）投标保证金金额为人民币:伍万元整(￥50000元整)，投标保证金在开标前以现金方式与投标文件一同提交。未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。以现金形式开标会当场交纳。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。
2）未中标的投标保证金在开标会当场退还，中标人的投标保证金在签订承包合同后5天内无息退还。（中标单位需在中标当天将投标保证金以公司基本户转账至招标人提供的账户，逾期将取消中标资格）
7. 投标文件的递交

1)投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2022 年01月10日15时30分，提交地点为：莆田市市政工程维护管理处会议室（四楼）。   
2)逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
3)投标人必须提交书面投标文件，核对投标人及其代表的身份时须提交书面法定代表人授权委托书（须按招标文件第四章格式编制并按要求签字、盖章）及其代表的身份证原件。
4)参加开标活动的人员须佩戴口罩，主动接受体温检测，体温检测合格后无异常状况，方可进入开标场地并服从现场工作人员安排有序递交投标文件。近14日内有疫情重灾区接触史、发热、乏力、咳嗽、呼吸不畅等不适症状的人员不得进入开标场地。所有投标人递交投标文件时需排队递交（间隔1米）并出示“闽政通”八闽健康码，显示绿码方可参与投标，请各投标人提前下载“闽政通”并完善八闽健康码信息。未按以上要求参加开标会的投标人，招标人将拒收其投标文件。 
8. 发布公告的媒介

    招标人同时在莆田市人民政府网（http://www.putian.gov.cn/）发布招标公告。

9. 联系方式

招标人：莆田市市政工程维护管理处 ；

地址：莆田市 ，邮编：  /  ；
联系人/电话：曾先生/13706099075 ；传真：   /   ；

招标代理机构：浙江越锋项目管理有限公司；
地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥现代大厦2幢0115号，邮编：351100；

联系人/电话：小李/13859893685； 传真：  /   ；
第二章  投标须知

 (一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称：2022年度市管道路日常零星维护修复项目；
1.2 建设地点：莆田市市级管养道路；
1.3建设规模：约250万元内；
1.4 资金来源：财政拨款；

1.5招标范围及内容要求：

承担市级管养道路内（人行道、水泥路面及雨水井盖等）市政公用设施定期巡查应急处置、零星病害修复、各类投诉件处置、小修维护、冷补沥青修复、应急抢修工程及破路、占道修复等，以及按照规定时限完成每日接收的数字城管案件、“12345”诉求案件、处室值班室电话通知的病害现场核实及处置并承担区域内的防汛抢险任务及其他应急抢险维护任务。沥青路面修复和完好路段对应的中大修市政项目，由莆田市市政工程维护管处另行招标实施；

1.6质量标准: 符合《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016、《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工与验收规范》等合格标准；
1.7其他说明：根据我处维护市场化工作进展，有权随时终止项目合同。
2.招标项目的工期和质量标准

2.1承包期限：合同签订之日起365天；

2.2工期要求：根据招标人的实际项目情况和进度安排，由招标人确定；
2.3招标项目质量标准: 符合《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016、《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工与验收规范》等合格标准。
3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求投标人必须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照。
3.2 投标人资质等级要求：具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；
3.3投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于贰级市政公用工程 (专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。

3.4本招标项目不接受联合体投标；
3.5投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

3.6投标人在《福建省建筑企业信用综合评价系统》中的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目；

3.7投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； 

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市招投标中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。

3.8投标人不得属于被列入建筑市场主体 “黑名单”企业，且在“黑名单”管理有效期内的企业。
4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。
(二)招标文件

8.招标文件的组成内容
本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

投标人可从莆田市人民政府网（http://www.putian.gov.cn/）下载招标文件。 

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

投标人对工程情况和招标文件有疑问的可于2021年12月31日17：00前直接以书面形式向招标人提出（应列明招标项目名称和编号）。招标人将于2022年01月04日17：30前在莆田市人民政府网（http://www.putian.gov.cn/）上公布澄清及修改的答疑内容。

12.工程预算价和工程发包价
12.1工程预算价
本招标项目的工程预算价为250万元(人民币)以内。
12.2工程发包价
本招标项目的工程发包价按以下公式计算：
工程发包价=巡查包干费+零星维护施工计量结算费—各项考核扣款
13.工程预算编制（工程内容和结算支付）

	一、工程概况

1.建设地点：莆田市市级管养道路。
2.工程专业：市政维护工程 。
3.主要内容：项目内容具体包括：市政设施巡查+零星维护施工：
承担市级管养道路内（人行道、水泥路面及雨水井盖等）市政公用设施定期巡查、应急处置、零星病害修复、各类投诉件处置、小修维护、冷补沥青修复、应急抢修工程及破路、占道修复等，以及按照规定时限完成每日接收的数字城管案件、“12345”诉求案件、处室值班室电话通知的病害现场核实及处置并承担区域内的防汛抢险任务及其他应急抢险维护任务。沥青路面修复和完好路段对应的中大修市政项目，由莆田市市政工程维护管处另行招标实施。

莆田市市级管养道路：荔城大道、荔涵大道（东圳路-8710部队）、东园路、东圳路、荔园路、学园路、溪南路、延寿路、梅园路、文献路、莆阳路、胜利路、八二一街、迎宾大道、下店路、西洪路、城常路、体育公园路、九华路、华秀路、三亭路、仪莘路、城港大道、镇海北街、明珠路（尚勤街）、玉湖路等我局管养的26条城区主次干道（详见附件1）。

备注：在承包期限内新增减路段，发包人按照《福建省城市道路桥梁工程移交与接管暂行规定》办理移接手续后，有权书面通知要求承包人对该新增减路段按合同约定提供相应维护施工任务，工程量按实结算。

二、工作要求及结算方式

2.1巡查工作要求

详见：附件《2022年市政道路设施巡查要求》、《中心城区市管道路设施管辖范围一览表》、《2022年市政道路巡查日记格式》。备注：巡查过程中发现道路病害存在安全隐患的，巡查人员应立即设置安全路锥、围挡并按规定上报，存在安全隐患的应在现场看护至应急处置人员到场。

2.1.1巡查方式包括日常性巡查、紧急巡查等。日常性巡查：巡查人员按既定路线巡查，巡查人员采用乘坐机动车、骑电动车和步行等方式相结合对我局管养路段进行日常巡查，城港大道、迎宾大道、荔园路一天一巡，其他主车道及快速路两天一巡，次干道三天一巡；紧急巡查：接到投诉情况或其他紧急情况要及时赶赴现场进行核实，并做好安全警示。

2.1.2巡查内容：1、路面及附属设施损坏情况，包括以下内容：（1）市政道路沉陷、坑槽、拥包、松散、错台、检查井框与路面高差、剥落、缺失、破损等情况；在巡查中，当发现道路沉陷、空洞或大于100mm的错台等影响道路安全运行情况时，应第一时间做好安全警示，并上报。（2）雨水井盖、雨水箅等完好情况，对井盖缺失的需立即做好安全警示，并上报；2、占用、挖掘城市道路等；3、对12345、数字城管案件及市民反映的涉及市政道路维护情况进行现场核实；4、其他各类井盖普查及安全隐患排除。

2.1.3巡查要求：1、巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全，应及时采取相应防护措施，特殊情况可设专人看护，并当场上报；2、巡查人员对市政巡查发现的问题、诉求件问题进行拍照留底，每日按规定格式如实填报市政巡查日志（详见附件2）；3、巡查员在规定时间内做好巡查问题的整改维护跟踪记录，按时完成核查。

2.1.4巡查考核要求：1、巡查人员需按巡查频次要求进行巡查，未巡查一条道路，扣500元/次；2、12345、数字城管、市民反映的井盖缺失、损坏；路面塌陷、掏空、错层大于10CM及以上的，巡查人员未巡查到位的，每发现一处，扣200元；同时，由此产生的安全后果，由施工单位承担；3、晚上22：00前对12345、数字城管、市民反映的情况，需第一时间派人前往现场核实，并做好安全警示，未按要求在规定时间内现场核实的，每出现一次扣200元。

2.1.5注意事项：1、巡查人员需统一着反光背心，巡查过程要确保自身安全；施工单位需对巡查人员进行安全教育和业务培训，并统一购买巡查人员人身意外伤害保险；2、业主有权依据工作需要调整巡查道路范围；3、施工单位需按业主相关要求，对巡查人员进行管理。

2.2零星维护施工工作要求：

1. 按照规定时限完成每日接受的数字城管案件、“12345”诉求案件、处室值班室电话通知的病害现场核实及处置，无正当理由不实施的，取消投标人中标资格；2.中标单位在抢修、抢险中应无条件服务招标人应急处置要求，否则取消中标单位的中标资格；3.按时限完成道路破路修复；4.严格按照发包人下发的维护通知单进行维护任务，擅自施工及超范围施工的发包人不予以认定；5.承担施工任务的企业在市政维护过程中必须接受发包人的日常管理考核，必须接受发包人维护计划的安排及指令性任务；6、承担区域内的防汛抢险任务及其他应急维护任务，听从发包人的指挥、调度；7、必须接受市政维护的统一安排，若需暂停施工等其他因素，则承包合同终止，双方按实际工程量结算。

2.必须按照招标人的要求，承担发布人委托的事件处理，按照发包人下发的维护任务单进行施工；必须严格按照发包人要求的工期进行维护； 必须严格按照施工规范进行施工；必须严格按照《城镇道路养护技术规范》、《福建省城市占用施工交通组织设计规程》有关作业要求安全防护进行施工；

3.做好维护施工台账，并按月报送发包人；严格项目维护管理，中标企业须对需要维修的项目进行拍照留底，经业主代表签字确认并派出工作联系单。施工方不得擅自扩大维修范围，不得擅自更改结构做法。

4.做好各项内业资料；零星维护项目由业主单位每月派工作人员（2人及以上）、监理人员（有签订监理合同的项目）和施工方对完成工程量进行确认，并进行拍照备案。业主单位、监理单位和维护单位三方对已完成工程量进行现场计量并草签。对于工程质量达不到要求的项目，施工方需按业主要求进行返工，返工后达到质量要求方可予以计量。对于未经业主单位、监理单位确认的，施工方自行或扩大维修的工程量，业主一律不予以认可，由施工单位自行负责。

5.为施工现场附近和过往群众的安全与方便，承包人应在施工现场、施工主要出入道路设置围挡、照明、警卫、护栅、警示标志等必要的安全防护措施。施工过程中安全生产及工地现场（含有关人员和附近过往群众进入现场）安全责任概由承包人全部负责 。

6.零星维护施工扣款：1、 数字城管、12345或媒体曝光发现的零星病害须按时完成维修。返工、超期案件每条扣款100元；媒体曝光发现的零星病害未及时处理，每条扣款500元；2、招标人下达的临时巡查/应急现场查勘任务，应急抢险任务应在2小时内到达现场（城港大道应在4个小时到达现场）无正当理由、未及时完成的，每次扣款300元。

三、结算编制依据（项目费用及结算支付）

3.1结算费用由巡查包干费+零星维护施工计量结算费—各项考核扣款:1.巡查包干费用：按照《2022年市政道路设施巡查要求》，编制巡查日记， 巡查过程中发现道路病害存在安全隐患的，巡查人员应立即设置安全路锥、围挡并按规定上报，存在安全隐患的应在现场看护至应急处置人员到场等，巡查费用5万/月(包括人员、车辆、税费及保险等所有费用）;2.零星维护施工计量:工程量以发包人现场代表签证工程量为准并附相应前后对比照片，采用定额计价，其套用的信息价必须是施工当月最新信息价。

3.2工程结算依据：本项目类型：市政维护项目。消耗量定额：执行《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)或《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）及其当期现行补充调整文件；费用定额：执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及其当期现行补充调整文件；工程量按实结算，实际以工程结算审核备案价为准，风险金不计；税金税率：按省、市建设行政主管部门最新的有关规定计取。

另：信息价/定额缺项的，由承包人提出适当的单价及定价依据，经发包人会同工程预（决）算审核单位审核确定。如双方不能达成一致的，双方可提工程所在地工程造价管理机构咨询或按合同约定争议或纠纷解决程序办理。

四、其他需要的说明（特殊约定）：

排水防涝抗台防汛应急抢险200元/工日 (工作内容：汛期期间排水防涝值班、巡查、抽水、清理管道雨水口等应急处理工作）。

施工铁马围挡10元/米  工作内容：来回搬运、安装、保管等。

工程审核结算支付：根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算办法（试行）》的通知，本项目实施施工过程结算即（分段结算或期间结算）。施工单位按照签证及合同要求，宜实施月度结算方式，对质量合格的已完成工程价款（包括价款调整、变更、现场签证等）进行确认与支付。

备注：1、施工单位根据业主单位下达的维修通知、现场签证、照片作为签证依据，收集整理有关送审材料（审批表、施工合同、结算书、签证、图纸、现场照片等报审资料清单），并按时编制班组维护日记或台账等记录、月维护统计报表及年维护统计报表，宜办理月度结算审核。2、为做好市政设施维护费用结算工作，中标人宜按月完成范围的工程量详细清单及影像内页资料。3、结算费用及支付：结算费用由巡查包干费+月度可计量零星维护施工计量结算费—各项考核扣款。承包人宜每月将各标段内上月完成的零星维护工程汇总，并编制当月结算价；办理月度结算验收，经招标人组织外审单位审核后支付当季度的工程款70%，余款在结算审核材料经单位确认备案完成后支付。中标人宜于第二个月的25日前将月结算报送招标人。施工过程结算文件经发包单位、监理单位和承包单位签署认可后，作为竣工结算文件的组成部分。承包人应当将施工过程结算价款优先用于支付和保障农民工工资，并同步办理已完工程的材料设备款、分包工程价款等的结算与支付工作，不得拖欠。


14.主要材料、设备要求

14.1根据莆田市公共资源交易管理办公室《关于在政府招标采购领域推荐使用我市名优地产品的通知》及根据莆田市工业和信息化局关于公布莆田市名优地产品名录的通知优先选用公布的莆田市名优地产品名录内产品。（若有发布新的我市名优地产品，则一并执行。）
 (三)投标文件

15.投标文件的组成

15.1投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。

15.2 投标文件由下列内容组成。

（1）投标承诺函

（2）企业和人员的证书、证件复印件

（3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

注：投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证等）复印件应加盖公章，否则按废标处理。
16.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

17.投标保证金

17.1.投标保证金金额为人民币:伍万元整(￥50000元整)，投标保证金在开标前以现金方式与投标文件一同提交。未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。以现金形式开标会当场交纳。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。
17.2.未中标的投标保证金在开标会当场退还，中标人的投标保证金在签订承包合同后5天内无息退还。（中标单位需在中标当天将投标保证金以公司基本户转账至招标人提供的账户，逾期将取消中标资格）。
17.3. 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；

(2) 中标人放弃中标的或不按规定签约的；

(3) 中标人在规定的期限内未提交履约保证金的；

(4) 因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5) 中标人放弃中标的；

(6) 法律、法规规定的其他情形。

18.投标文件的编制

18.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

18.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

19.投标文件的密封及标记

纸质版投标文件（正本一份、副本肆份），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，封套上应写明招标人名称、招标项目名称、招标编号、投标人名称，并在封口上加盖投标人单位公章。投标人应对所提交的投标文件的完整性负责,招标人在开标不再查验投标文件包封的完整性。评标结束后未开启的投标文件予以退还。

20.投标文件的递交地点、递交截止时间

20.1投标文件的递交地点为：莆田市市政工程维护管理处会议室（四楼），投标文件的递交截止时间是：2022 年01月10日15时 30 分。

20.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新依法组织招标。

 (四)开标、评标及定标

21.开标 

21.1开标会定于2022 年01月 10日 15时 30 分在 莆田市市政工程维护管理处会议室（四楼）进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

21.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

21.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.4开标程序：
(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)确定进入资格审查的潜在投标人名单，若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部进入资格审查；若投标人多于15家时，则在资格审查前随机抽取10家进入资格审查程序，未抽中的，退出资格审查和中标人抽取程序。采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取进入资格审查的投标人，所对应的投标人进行资格审查，未抽中的不进入评标程序。当投标人超过50家时，直接采用签到表的顺序号进入下一轮抽取，不抽取投标人顺序号。

(4)查验投标人代表的身份、投标人的资格。

存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第22.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；
4）未按规定交纳投标保证金的。

5) 投标人属于被列入建筑市场主体 “黑名单”企业，且在“黑名单”管理有效期内的企业的。

6）投标人的企业季度信用得分低于60分。
(5) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(6) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目经理姓名及其它必要的内容。

(7)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

22.评标

22.1 资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

22.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证不符合招标文件要求的；

22.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；
22.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

22.1.4具有投标须知第3.7条情形之一的。

22.1.5投标人拟派出项目负责人等不满足招标文件要求的；
22.1.6投标人未按招标文件要求提供企业及个人的证书、证件等。

22.1.7投标人企业信息和拟派项目管理人员信息无法在福建省建筑市场综合监管信息平台查询到或查询到的信息不完整。
23.确定中标人

23.1 从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人及一家备选中标人。
23.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

23.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位及备选单位。

23.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位及备选单位。

23.2.3当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

23.2.4由资格审查合格的投标人公开随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

23.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，随机抽取两个号球分别代表中标对应号和备选对应号（第1个号码球即为中标对应号，第2个号码球即为备选号）；

23.2.6将两个对应号码球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与相应对应号相同的投标人为相应中标单位及备选单位（即投标人抽取的号码球与中标对应号相同的即为中标单位，抽取的号码球与备选对应号相同的即为备选单位）。

23.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。 

23.4 经过开标审查，若合格的投标人不足3家，招标人宣布本次招标失败，招标人将依法重新招标。
24.中标通知和中标公示

24.1招标人应当根据评标结果在2个工作日内，将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目经理姓名(包括建造师等级和注册编号)，在莆田市人民政府网站及招标人公告栏公示。

24.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内向中标单位发出中标通知书。

25.附则

25.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证书、证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在一个小时内提交证书、证明资料原件核对，投标人不能按时提交的，资格审查小组可以对有疑议的资料复印件作出不利于投标人的认定。

25.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

 (五)授予合同

26.签订合同

26.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起7个工作日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

26.2招标人应在签订《建设工程施工合同》后10个工作日内将施工合同提交备案。

26.3中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

27.履约保证金

27.1中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金应采用现金转账的方式提交。（履约保证金以现金形式递交的，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户。）
27.2履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。
(六)标后管理
28.标后管理

28.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

28.2上述第30.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《莆田市城市管理局市政小规模工程招投标活动管理暂行规定》、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》（莆政综【2020】47号）、莆田市住房和城乡建设局关于印发《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程设计变更管理细则》的通知。
附件一[image: image1.jpg]b —

Ut

SOE IV ENEA) (FIMER [2020] 20 8)

T

s

g

oL R T S e — !

BiEA

|
|

¥, T S { BT a A AQ 2N 12 IR
FE | A | ey o i 4
1) T8RP
1 e (i %m%gym&z%m%m§@%ﬁy e
P ol | ; Va T
2 858 LF jwﬁg@gwﬂmmﬁﬁﬁﬁiﬂm 4. 2kn
3 e e %mﬁgﬁﬂﬁi%@%ﬁﬁﬁm&ﬂ'Bﬁmﬁ
| e | B | R T e 7N
.‘:I P = e 5 et S
4 aill ETE R Y v LAt
5 - e | BOREREEELR N KRR |
5 M (7] i#4¢ FFiE Y X AZ. 4km:.,. 7/
B B R AL RS | 4R Y AT
: e o %mﬁﬁ?ﬂ&LJW%%i%ﬂﬁx T
k 75 Tl T o mEAAEBERY|
/* . ) EFE S des Ty vl c 10. 3km
Fuiiig o I T RO
8 Wz KiE {3 EA T b YR TR L A5 A 6. 9km
T S AW | M SRR
: 9 7 Il o SRR Y Pas 5. 6km
Ayt s o R e B ko g L RS Y
o ol e ﬁﬁiﬁ?ﬁﬂl@.%‘glm 2)3@%']1/4}REJ)LXE L
i AN 7_1:1
PR K 5 IR 2k SRR
12 | miEkc Ry | PPRNESE R 8710 M)
138 X I X[
BT e ol TR
13| i A—ﬁﬁinﬁ HREHERYA | 2. kn
TR S = 2 I e S Ea B 5 I T
2) W4T
15 gulsss | KFE K HeRE B T 0. 35kn




[image: image2.jpg]16

PR

e 2 0 RIS

T st
| FEm AR iy i
B | ks s o
9 | =#m R Al

OEs

e FRR
o | T AR
2 | R BRE | SERLmEE
2 | s A | AR
2 | T A TWAEKE | EARAT
% | wmw HHAET | KRS
% | e Rl P P S ST





附件二

[image: image3.jpg]2022 FE W IBLKHE Hid

MEES FHA L B AR

| A R fE SR CEVE s

PSS
U L - N TR TSN o *

i B TATTYE




附件三：《2022年市政道路设施巡查要求》

[image: image4.jpg]2022 i B PS8 it 1 2 F ok

—. W&

B . ZRAE CRINE-8710 #B). KE®. K
Neg. HEE. ¥RE, BEg, E58, BHEE. %,
WOHE., MAE, \-—f, WEAHE, TESE, mitk,
WHE. REAEE. Lk, ®£FK ZFk NFEE.
Wob A, EEALET. AR (Lden). EMBEERAEE R
26 X ERTHE FERLME 1D,

—, MEAR. EWEX

1. ARER: 6 48 E AR, TRk &Rk, F# 18-50
}%];;

2. EWER: 1 HWIE, A MENE; KEEHF
42 % GPS &,

R (T ke

WEFXOFEHEHRLE, BAlESE,

H . Q& A R ek alE, §&ARRA
AN E, WHAERFTEHT XML SN BRRE &R
HATHHLE, REAE, TRAE. FEE KK, H
fEFERRERERKRK—K, ATk,

RRKA . BB R VRN I o A 58 R0 U 3T R AT A B
it TR, HMFREETR,

. AR



[image: image5.jpg]Lo W R R AR, A dE LR A

(1) THHAK T, Sl L. . He. b
FESHEEE. K. k. WRSEN, ARE, U
BRI I ERRAT 100mn Ho4k G % U B A
R, K% — BT AR, R

(2) WAHE. MABLRHWR, Ak HokANE
TEHAE R AT, R,

00 . B B 2

3. X 12345, T WME R4 R R KB BT BE B
U 4 8351, AT B 5

4, RAARFEYE R RAERR,

. WEEK

L. A R IR AR, B A AT A 2
&, RARBAEREG A, HARBATEE AT, #
Lig EH,

0. WA A R T HKE K I I LV A AT
W R, 4 H B R R TR B A L
£ 2),

3. MO B AR ] PO A 6 R R
BR, R REE,

<. ERER

1 EA R BB E AT RBATRE, ANE— 4



[image: image6.jpg]B, 40500 75/K;

2. 12345, T WME . WRRBRNHA FHR KA. B K
W3, W, #EAT 100M XL EH, KEARARKE
BlGLEy, FAAN A, #120070; A, dk=LEweri
S, hi M T A

3. Wb 22: 00 WX 12345, HFWE. FRRABKE
N, FHEBERANENZZE, HFHFRLETR, K%
BERAM KB ARSI EN, GHI—K3 200 .

+. EREI

1. ®¥FARFR—BRALER, KEIBREHRE &
Za; mIBAFASREA RHETRLHE ML FEY, I
G LK EARA S ESMERR

2. W THBUKE TAEH EREK A ETE,

3. T RMFH b EMREKR, HUEARHTEH,

MEEF 1 WP 4 X T S R A A B — R
2: WHHEKEERELY &K

e 4 ¥ 1
s i
w 41





附表1                    拟派出主要施工管理人员配备评审标准

	项目内容
	评    审    标     准

	项

目

管

理

班

子

配

备
	项

目

经

理
	拟派项目负责人应持有有效的不低于 二 级  市政公用 (专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目负责人必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。

	
	其

他

人

员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量

要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	项目技术负责人
	1
	中级及以上技术职称
	市政工程相关专业

	
	
	市政施工员
	1
	取得上岗证或培训合格证
	经

年

检

合

格

	
	
	安装或水电施工员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	质量员
	1
	取得上岗证

员替代）
	

	
	
	安全员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	材料员
	1
	取得上岗证


	

	
	
	试验员
	1
	取得上岗证


	

	
	
	……
	
	
	


备注：

(1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。

(2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。

(3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

30.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

30.4以上人员配备为最低要求，最终人员配备以闽建建[2013]43号及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，不另行支付费用。
第3章  合 同 条 款

29.合同条款

29.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。

29.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在第29.4款“合同条款的修改、补充”中列明。

29.3专用合同条款中如需要明确的，在第29.5款“专用合同条款的填写”中列明。

29.4合同条款的修改和补充：

(1) 专用合同条款中增加“若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。”   

（2）专用合同条款中增加“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。” 根据莆发服〔2013〕59号文件执行。 

29.5专用合同条款的填写：

(1) 专用合同条款第3.2.3款关于承包人更换项目经理和技术负责人违约责任的填写内容：“不属于上述第7.2款所列情况的，承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理每人次支付违约金5000 元人民币，更换技术负责人每人次支付违约金3000元人民币。 

(2)专用合同条款第3.3.5款关于承包人项目管理班组人员施工期间不在岗的违约责任的填写内容：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次 1000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。    

(3)专用合同条款第13.2.5款关于移交、接收全部与部分工程的填写内容：“承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金1000元”。

（4）专用合同条款第12.4.2进度付款额度和付款方式:

结算费用由巡查包干费+零星维护施工计量结算费—各项考核扣款

1.巡查包干费用：按照《2022年市政道路设施巡查要求》，编制巡查日记， 巡查过程中发现道路病害存在安全隐患的，巡查人员应立即设置安全路锥、围挡并按规定上报，存在安全隐患的应在现场看护至应急处置人员到场等，巡查费用5万/月(包括人员、车辆、税费及保险等所有费用）。
2.零星维护施工计量:工程量以发包人现场代表签证工程量为准并附相应前后对比照片，采用定额计价，其套用的信息价必须是施工当月最新信息价。
工程结算依据：

本项目类型：市政维护项目

消耗量定额：执行《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)或《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）及其当期现行补充调整文件；

费用定额：执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及其当期现行补充调整文件；

工程量按实结算，实际以工程结算审核备案价为准，风险金不计。

税金税率：按省、市建设行政主管部门最新的有关规定计取。  

另：信息价/定额缺项的，由承包人提出适当的单价及定价依据，经发包人会同工程预（决）算审核单位审核确定。

如双方不能达成一致的，双方可提工程所在地工程造价管理机构咨询或按合同约定争议或纠纷解决程序办理。

特殊约定：

1） 排水防涝抗台防汛应急抢险200元/工日 (工作内容：汛期期间排水防涝值班、巡查、抽水、清理管道雨水口等应急处理工作）。
2） 施工围挡10元/米   工作内容：来回搬运、安装、保管等。
工程审核结算：

根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算办法（试行）》的通知，本项目实施施工过程结算即（分段结算或期间结算）。

施工单位按照签证及合同要求，实施月度考核及工程结算支付方式，对质量合格的已完成工程价款（包括价款调整、变更、现场签证等）进行确认与支付。
施工单位根据业主单位下达的维修通知、现场签证、照片作为签证依据，收集整理有关送审材料（审批表、施工合同、结算书、签证、图纸、现场照片等报审资料清单），并按时编制班组维护日记或台账等记录、月维护统计报表及年维护统计报表，办理季度结算审核。

为做好市政设施维护费用结算工作，中标人须按月完成范围的工程量详细清单及影像内页资料。

结算费用及支付：
结算费用由巡查包干费+月度可计量零星维护施工计量结算费—各项考核扣款
承包人每月将各标段内上月完成的零星维护工程汇总，并编制当月结算价；办理月度结算验收，经招标人组织外审单位审核后支付当季度的工程款70%，余款在结算审核材料经单位确认备案完成后支付。

中标人应于第二个月的25日前将月结算报送招标人。施工过程结算文件经发包单位、监理单位和承包单位签署认可后，作为竣工结算文件的组成部分。承包人应当将施工过程结算价款优先用于支付和保障农民工工资，并同步办理已完工程的材料设备款、分包工程价款等的结算与支付工作，不得拖欠。
第四章  投标文件格式

2022年度市管道路日常零星维护修复项目
投 标 文 件

（    本）

招标项目名称：                                  

投标人：                             (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章) 
日期：    年    月    日

目录

（一）投标承诺函
（二）企业和人员的证书、证件复印件

①营业执照副本复印件并加盖公章。

    ②相关资质证书、《施工企业安全生产许可证》、安全生产考核合格证书B证、项目经理等相关证书复印件并加盖公章。

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（一）投标承诺函

致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、考核要求及其他有关文件后，我方愿以巡查包干费+零星维护施工计量结算费—各项考核扣款（工程量按实结算，实际以工程结算审核备案价为准）的投标报价，并按各单项图纸、维修\巡查任务通知单、合同条款、工程建设标准和考核要求等的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.7款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标人的实际项目情况和进度工期要求完成并移交全部工程，工程质量达到符合《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016、《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工与验收规范》等合格标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号     ) 担任项目经理，我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

6、若我方中标，我方保证按招标文件附表1要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。
8、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

10、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约保证金。

11、我方承诺，若有违反相关规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

                                 日期：       年        月       日

（二）、企业及人员的证书、证件复印件

须附上：

1、企业证书复印件：

1)企业营业执照副本复印件并加盖投标人单位章。

2)企业资质证书副本复印件并加盖投标人单位章。

3)企业安全生产许可证副本复印件并加盖投标人单位章。

2、拟派出主要人员的证书复印件：

项目经理须附上建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证的复印件。

注：注册证书或资格证书均须在有效期内或经年检有效，且投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整。（附上：①投标单位在福建省建筑施工企业信用综合评价系统的最新季度得分截图；②福建省建设行业信息公开平台的企业与项目经理查询到的完整信息截图）。
上述证书、证件、证明资料复印件均需加盖投标人单位章。

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：           (盖单位章)
                           日  期：       年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

（单独提供）

2、法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

           法定代表人：                                （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：                          
           委托代理人：                               （签字或盖章）

委托代理人身份证号码：                                     
     年    月    日
附：投标单位代表身份证复印件（加盖单位公章）

本格式用于投标代理人参加开标时使用。
（单独提供）

1
31

